温岭市财政支出项目绩效评价报告

项目名称  _______2019年温岭市村庄环境综合整治项目___________

项目单位 _______     温岭市农业农村和水利局_________ _______

主管部门 ____________温岭市农业农村和水利局__________________

评价类型：事前评价□      事中评价□      事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评√  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□   部门（单位）评价组√   财政评价组□

2020年5月15日

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 陈宇斌 | 联系电话 |  |
| 地 址 |  | 邮编 |  |
| 项目起止时间 | 2019年1月1日～2019年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 9904.40 | 实际到位资金（万元） | 9904.40 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 | 9904.40 | 市县财政 | 9904.40 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 9904.2325 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 2018年整治奖 | 3645.3872 | 3645.3872 |
| 2018年项目奖 | 3593.09 | 3593.09 |
| 2018公厕第二批 | 1800 | 1800 |
| 2019污水工程 | 865.7553 | 865.7553 |
| 支出合计 | 9904.2325 | 9904.2325 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期 | 实 际 |
| 项目绩效目标 及实施计划完成情况 | 完成284个村（区块）的村庄环境整治工作，建设（改造）非建成区公厕129座。 | 实际完成284个村（区块）的村庄环境整治工作，建设（改造）公厕129座。 |

| 评价指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 目标 管理 (20分) | 立项依据 | 依据充分性 | 项目目标设定依据是否充分：充分，4分；不完全充分，2分；不充分的不得分。 | 4 | 4 |
|  | 决策程序 | 程序合规 | 决策是否符合法律法规、政策规定和上级指示精神：符合，4分；不完全符合，2分；不符合不得分。 | 4 | 4 |
|  | 目标设定 | 目标合理性 | 项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学、合理，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性：合理，4分；基本合理，2分；不合理的不得分。 | 4 | 4 |
|  |  | 目标明确性 | 计划目标明确得4分；年度目标有一项不明确的，扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 目标可量化 | 计划目标是否具体化：具体化，4分；部分具体化，2分；不；不具体不得分。 | 4 | 4 |
| 组织实施 (15分) | 组织支撑 | 制度建设 | 相关管理制度是否健全以及落实到位情况，制度健全为2分，部分健全为1分，不健全为0分 | 2 | 2 |
|  |  | 人员建设 | 列入政府和部门工作目标责任考核为1分，未列入为0分；各级领导机构健全，且落实工作场所、工作经费为1分，每发现有一项不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 项目制度 | 专项资金管理、考核验收办法等制度健全规范的为2分，发现少一项制度扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  | 项目实施 | 监督管理情况 | 各级主管部门对项目实施情况实行定期或不定期的跟踪检查并且记录完整的得2分，跟踪检查记录不完整的得1分，没有进行跟踪检查或无记录的不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 考核验收 | 按照资金管理办法组织进行考核、验收，相关记录齐全的为2分，不齐全的不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 村庄“治脏”、“治乱”、“治污”环境整治镇级验收合格率100%的得1分，80%(含)-100%的得0.8分,60%(含)-80%的得0.6分,60%以下的不得分。 | 1 | 1 |
|  |  |  | 村庄“治差”、“绿化”项目镇级验收合格率100%的得1分，80%(含)-100%的得0.8分,60%(含)-80%的得0.6分,60%以下的不得分。 | 1 | 0 |
|  |  |  | 农村公厕项目验收合格率100%的得1分，80%(含)-100%的得0.8分,60%(含)-80%的得0.6分,60%以下的不得分。 | 1 | 1 |
|  |  | 档案管理 | 日常工作资料记录和档案资料归档情况好的得2分，较好的得1.5分，一般的得1分，差的得0分。 | 2 | 1 |
| 资金 管理 (15分) | 资金落实情况 | 资金到位率 | 财政资金到位：到位100%的得2分；90%至100%的得1.5分；70%至90%的得1分；70%以下不得分。 | 2 | 2 |
|  | 实际支出情况 | 资金使用率 | 资金实际使用率＝项目累计实际支出/项目预算资金，资金使用率95%及以上的得3分；85%—94.99%得2分；75%—84.99%得1分；未达到75%的不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 支出相符性 | 项目实际支出与资金项目内容是否相符，项目完成按预定用途使用、手续齐全的得2分；基本相符的得1分；部分符合的得0.5分；性质严重的，本项目为不合格。 | 2 | 2 |
|  |  | 支出合规性 | 项目资金的使用符合国家财经法律法规的得1分，发现有截留、贪污、挪用等违法行为的不得分；项目资金使用符合专项资金管理办法规定、专款专用的得1分，每发现一例违规现象(包括对象和标准违规等)的扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  | 财务管理状况 | 财务管理制度 | 项目内部控制制度非常健全，符合财务会计管理制度得2分,比较健全得1.5分,基本健全得1分,没有得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 管理有效性 | 内部控制制度、财务会计制度是否有效执行，有效执行得2分，比较规范得1.5分，基本规范得1分，不规范不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 会计信息质量 | 财务会计信息真实、规范为2分；比较真实规范得1.5分，基本真实规范得1分，不真实不规范得0分。 | 2 | 2 |
| 项目 产出(15分) | 及时性 | 项目完成及时性 | 目标按计划完成补助的得4分，每个项目降低5个百比点扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  | 项目完成率 | 目标完成率 | 村庄“治脏”、“治乱”、“治污”环境整治及时完成的，并且完成率100%的得3分，80%(含)-100%的得2.4分,60%(含)-80%的得1.8分,60%以下的不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 村庄“治差”、“绿化”项目及时完成的，并且完成率100%的得3分，80%(含)-100%的得2.4分,60%(含)-80%的得1.8分,60%以下的不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 农村公厕项目及时完成的，并且完成率100%的得3分，80%(含)-100%的得2.4分,60%(含)-80%的得1.8分,60%以下的不得分。 | 2 | 2 |
|  | 完成质量 | 完成质量 | 项目目标完成的质量好的得5分，比较好的得4分，一般的得3分，差的不得分。 | 5 | 5 |
| 项目实施效益(35分) | 经济效益 | 旅游资源得到优化 | 项目实施使旅游资源得到了优化，效果非常明显的得4分，效果良好的得3分，效果一般的得2分，无效果的得0分。 | 4 | 3 |
|  | 社会效益 | 良好的生活卫生习惯 | 项目实施促进村民形成良好的生活卫生习惯，非常有作用的得4分，有作用的得3分，作用一般的得2分，无作用的得0分。 | 4 | 4 |
|  |  | 农村生活环境的改善 | 项目实施改善农村生活环境状况，效果非常明显的得4分，效果良好的得3分，效果一般的得2分，无效果的得0分。 | 4 | 4 |
|  |  | 促进美丽乡村建设 | 项目实施有助于促进美丽乡村建设，非常有作用的得4分，有作用的得3分，作用一般的得2分，无作用的得0分。 | 4 | 4 |
|  | 生态效益 | 水体环境质量改善 | 项目实施后水体环境质量得到改善，极大改善的得5分，改善得4分，略微改善得3分，无变化或变差不得分。 | 5 | 4 |
|  |  | 环境污染的减少 | 项目实施有利于减少环境污染，减少病虫害的滋生，非常明显的得5分，明显的得4分，一般的得2分，不明显的得0分。 | 5 | 4 |
|  | 可持续发展 | 政策保障 | 项目所依赖的政策、制度能得到持续性实施的得2分；项目所依赖的政策、制度大部分能得到持续性实施的得1.6分；项目所依赖的政策、制度基本能得到持续性实施的得1.2分；项目所依赖的政策、制度不能得到持续性实施的得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 资源保障 | 项目后续实施有充足的人员及经费保障的得2分；项目后续实施的人员及经费比较有保障的得1.6分；项目后续实施的人员及经费基本保障的得1.2分；项目后续实施的人员及经费无法保障的得0分。 | 2 | 2 |
|  | 满意度 | 受益群体满意度 | 农民对农村生活垃圾治理实施效果满意程度，非常满意的得5分，满意的得4分，一般的得2分，不满意的得0分。 | 5 | 4 |
| 综合得分 | * | 100 | 94 |
| 评价等次 | * | 好 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 陈标军 |  |  |  |
| 黄海泳 |  |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据温财绩效【2019】4号《温岭市财政局关于开展2019年度全市绩效自评工作的通知》精神，我办成立了评价组，对温岭市农业农村和水利局(温岭市村庄环境综合整治领导小组办公室)负责承担的2019年温岭市村庄环境综合整治项目（以下简称“村庄环境综合整治”）实施绩效评价。

评价组在全面了解项目有关情况的基础上，搜集相关资料，制定了绩效评价实施方案。在收集、汇总、整理、分析提供的项目资料的基础上，评价组对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告，现将绩效评价情况报告如下：

㈠项目概况

1.项目立项情况

中共温岭市委办公室联合温岭市人民政府办公室《关于印发<温岭市村庄环境综合整治专项行动实施方案>的通知》（温市委办发〔2017〕13号），文件明确用三年时间完成所有村整治提升任务，全面提升农村生产、生活和生态环境，决不把污泥浊水、脏乱差带入全面小康社会。2018年重点推进了剩余284个整治任务村，并巩固前两年整治的509个村。

根据浙江省住房和城乡建设厅、中共浙江省委浙江省人民政府农业和农村工作领导小组办公室发布了《关于加快推进落实农村公厕改造工作的通知》（建村发[2018]129号）和温岭市住房和城乡建设局、财政局、农业农村和水利局、综合行政执法局发布了《关于印发2018年度农村公厕改造审计整改任务的通知》（温建[2019]87号）文件规定，2019年非建成区建设（改造）计划129座。

2.项目执行

（1）目标任务：2019年村庄整治绩效目标是完成284个村的村庄环境整治工作；非建成区农村公厕建设改造完成129个。

完成情况：2019年是开展村庄环境整治三年行动计划的收官年，按照“四治四化”的整治标准，在重点推进284个整治任务村的基础上巩固前两年整治的509个村。完成非建成区公厕建设（改造）129座。

（2）组织实施

①项目组织结构建设

温岭市委办公室和温岭市政府办公室将美丽乡村（村庄整治）、六条主要道路相关环境综合整治工作分别列入2019年度镇（街道）经济社会发展目标责任制考核中的重点工作、个性考核。成立温岭市公厕建设（改造）专项工作领导小组，市农水局负责各镇（街道）非建成区范围公厕建设（改造）工作的统筹协调、督查推进、检查指导等工作。按照《温岭市人民政府办公室关于印发温岭市城镇“公厕革命”（公厕改造提升）工作实施方案的通知》（温政办函[2018]3号）文件对公厕建设（改造）工作的职责分工和任务，各镇（街道）、各新区是公厕建设（改造）实施的主体责任单位，要相应成立公厕建设（改造）方专项工作领导小组，由主要领导负总责，明确分管领导，专人负责，切实做好辖区内公厕建设（改造）方案的制定审查、建设管理、监督协调和竣工验收等工作，建立和落实公厕长效管理机制。

②项目管理制度及执行情况

制订出台《温岭市村庄环境综合整治专项行动实施方案》（温市委办发〔2017〕13号）《温岭市人民政府办公室关于印发温岭市城镇“公厕革命”（公厕改造提升）工作实施方案的通知》（温政办函[2018]3号）《温岭市村庄环境整治资金奖补办法》（温政办发〔2017〕70号）、《村庄环境整治标准（2019版）》等政策，为村庄环境综合整治工作提供了制度保障。推动环境整治进家庭，将环境整治列入村规民约，并同村民福利待遇发放挂钩，实施门前三包和环境文明积分制考核，实行村民履行义务红黑榜公示，组织开展邻里互学互比，激发农户争创美丽庭院(家庭)。

③项目的验收和考核程序

强化常态化暗访督查，做到一日一交流、一周一督查，一月一考核，开展环境整治月度擂台赛，组织最美村、最差村、进步最快村评比，并在电视台和《温岭日报》公布结果。2019年市村整办采用暗访方式进行，随机抽取镇（街道）整治任务村数量20%的村（至少4个村，总任务村数4个以下的核查所有村）实地踏看、汇总评议。核查结果情况如下：①整洁奖：在镇级完成验收的基础上，开展市级核查，随机抽查73个，合格60个，折算合格率为82.19%；②项目奖：镇级已完成验收，市级核查尚未安排。对非建成区农村公厕610座（2018年第二批510座、2019年100座）进行了奖补资格认定。

（3）资金及财务管理情况

2019年预算安排财政资金9904.4万元（均为市财政拨款），支出金额9904.2325万元，占预算资金比例为100%。项目资金的用途与经批准的项目预算支出内容一致。会计核算真实、规范、及时，资料完整。应下拨的村庄环境综合整治资金，已按要求把关下拨，没有发现截留、挪用等现象。

（4）实现效益情况

①经济效益

村庄整治通过治危拆违整治，加快淘汰“低小散”企业的破旧、低效厂房，土地整理后建设小微园区，并提高企业入园标准，有效促进区域产业转型升级，增强村级集体经济收入，同时也为村民多渠道就业创建有利条件。主要道路两侧环境整治，全面开展多年积极垃圾清理工作，清除乱贴乱画、乱堆乱放等“脏乱差”问题，农村公厕也进行了改造，景区入口环境面貌焕然一新，提升景区质量档次，旅游资源得到了优化。

②社会效益

各有关村将三改一拆整理出来的土地用于村部、文化广场、健身活动场、绿化园林等打造宜居小区，丰富群众文体生活，提高群众幸福指数。部分村利用村庄整治的机会，将墙体广告或者乱贴乱画区域改造成二十四孝图、环境保护等讲文明树新风公益广告，有效提升农村乡风文明。通过村庄环境综合整治的实施，农民群众养成了良好卫生习惯，农村生活环境卫生及农民群众的居住条件得到较大改善，以往脏乱差的村容村貌有了根本性的改变，对促进美丽乡村建设起到了很大的作用。

③生态效益

态区域置、经济发展状况等具体情况，并通过村庄环境综合整治的实施，在完善农村基础设施，缩小城乡差异的同时，改善了农村生态环境。全市 村建成集中式生活污水处理设施，并通过分区打包委托浙江浙大水业有限公司等三家有环保资质第三方运维，有效提高污水处理设施运转效率和出水水质，削减生活污水污染排放负荷，改善地表水环境质量。

④公众满意度。

通过村庄环境综合整治的实施，社会公众对政策拥护度高，社会和生态等综合效益明显。

(二)指标分析与评价结论

1、目标管理

村庄环境综合整治项目预算支出和目标符合实施方案的要求，支出总体围绕年度工作安排，目标设定基本合理、明确，目标可量化。

2、组织实施

制定了相关的管理制度和考核制度，并进行了以暗访和明访相结合的考核机制。

3、资金及财务管理情况

2019年预算执行率为100%。建立了资金补助办法，项目资金的用途与补助资金的规定范围、经批准的项目预算支出内容一致。会计核算真实、规范、及时，资料完整，没有发现截留、挪用等现象。

4、项目产出情况

2019年均按计划完成，而且完成的质量较好。

5、项目实施效益

项目的实施取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，社会公众的满意度也较高。

6、综合评价结论

评价组通过汇总分析项目资料及实地抽查，对照评价指标和标准进行评议与打分，村庄环境综合整治综合评价得分为94分，绩效评价等次为良好。

(三)存在的问题

1、宣传未深入，主体意识不强

各镇（街道）虽然开展了多种形式的宣传，但整体宣传氛围不浓。宣传存在力度不够、缺乏广泛性与持续性等问题。虽然镇（街道）、村两级干部是村庄整治责任落实主体，但无论是镇（街道）、还是村级领导干部对村庄环境重视程度不够，存在上面督一阵抓一阵的现象，没有把村庄整治同乡村振兴工作统筹谋划，重经济发展轻村庄整治现象仍旧存在。作为受益主体，农村群众对整治工作的期望值不高，并缺乏主动参与的积极性。群众设施维护和环境保护意识普遍不强，即使各村配备“两分”或“四分”垃圾桶，但村民仍然生活垃圾混杂投放，无疑增加垃圾资源化后续分拣压力，还有部分设施未得有效保护，经风吹雨打自然风化，再加人为破坏，已无法正常使用。

2、工作进展不够平衡，整治不够彻底

从现场踏勘情况来看，各镇街总体能按原定计划实施，但也不同程度存在一些不足：一是公厕建设（改造）项目。大溪镇没有认真履行主体责任，未组织公厕验收，查无验收台账，建设（改造）标准执行不严、效果欠佳、保洁不到位；石塘镇公厕面积实测不准、保洁不到位；箬横镇、温峤镇新建厕所进度缓慢。二是村庄环境整治。普遍缺乏长效机制，没有落实责任制，出现垃圾堆积、乱堆乱放、乱搭乱建、沟渠黑臭等现象，管理维护不到位。

3、长效机制建立不健全

村庄整治是一场涉及农村整体环境与农民生产、生活方式综合性变革的革命，在建设过程中，难免会遇到诸如农民的习惯、观念、利益以及建设资金等诸多问题，在建成后则需要建立起一系列巩固和提升环境质量的长效管理机制，让村容村貌凸现魅力。虽已建立了考核奖惩机制，但工作中还存在许多急需解决的突出问题。特别是治理“四乱”等方面，通过集中整治行动目前取得了较好的效果。但现在基本上处于“头疼医头、脚疼医脚”的状况，主要是采取行政措施和突击整顿干工作，没有综合运用经济、法律、教育等各种手段，整治工作仍然未走出“治理—反弹—再治理—再反弹”的怪圈。资金投入机制、工作保障机制、监督考核机制等长效管理机制还不健全。

(四)建议、对策

1、提高认识，强化宣传。

改变农村面貌，改善农民生活环境，关系着农村经济发展和社会稳定，要把环境卫生问题当做建设社会主义新农村的大事来抓。要改变农民长期形成的不良生产、生活习惯，需要长期的宣传、教育、引导和管理。一是要进一步提高各级领导干部，尤其是镇（街道）、村级干部对村庄整治重要性的认识，要把村庄整治问题提升到事关群众切身利益、事关权为民所用、利为民所谋的高度，与经济社会工作同部署、同落实、同检查。二是加强舆论宣传引导。（1）通过电视广播等媒体反复宣传，利用板报、宣传标语等形式强化宣传，使环卫知识深入人心、家喻户晓；（2）与开展“除陋习、讲文明、树新风”和健康教育活动结合起来，着力培养农民良好的卫生习惯，自觉养成文明健康的生活方式；（3）定期组织村民参加环境卫生集中整治活动，自己动手美化生活环境，努力营造大家动手，人人参与的良好氛围。（4）要提高群众参与度。推行群众自治，成立理事会，以群众监督群众，以群众发动群众，努力提高群众参与意识。

2、加强督查，确保效果

勤督查、严考核，是做好农村环境卫生工作的重要手段。通过重点巡查、现场办公、邀请人大代表和政协委员视察等方式，定期不定期地深入村组一线，全程督促检查和指导整治情况。实行领导包片，干部包村，村干部包组，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。同时加大考核力度，把农村环境卫生综合整治工作列入对各村年度工作目标责任制考核的重要内容，做到年初有计划、月月推进、年终有考核，形成“一级抓一级，层层抓落实”的监督考核机制。同时，制定和完善有关配套政策措施，确保农村环境卫生整治成果巩固。

3、健全机制，巩固成效

俗话说三分建、七分管，要使村庄环境管理逐步走上制度化、规范化轨道，必须尽快建立村庄的长效机制。一是完善考核机制。在实践中不断总结经验教训，强化对承担垃圾分类处置、污水处理设施运维第三方考核，把考核从侧重某些工作转变为全过程考核，比如农村生活污水考核中增加设备损坏更换及时性、排放口清理等内容，并内容的重要程度合理安排考核权重；二是建立奖惩制度。统筹预留的市财政补助10%的长效资金，设立长效管理奖励资金专户，对年度长效管理工作特别优秀的村进行奖励。三是积极探索第三方运营模式。借鉴城市物业管理经验，鼓励相关镇（街道）、村通过区域打包或项目捆绑方式委托有资质的第三方开展基础设施、公共服务设施与环卫保洁长效管理，以市场化运作、专业化管理方式巩固提升整治成效。