附件3

温岭市财政支出项目绩效评价报告

（样  式）

温岭市财政支出项目绩效评价报告

（完整版）

项目名称____小型农田水利专项资金________

项目单位 _______温岭市农村水利管理站_____

主管部门 _____温岭市水利局_____

评价类型：事前评价□      事中评价□      事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□   部门（单位）评价组   财政评价组□

2019年4月28日

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 张希斌 | 联系电话 | 0576-86101586 |
| 地 址 | 温岭市农业农村和水利局5楼 | 邮编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2018.1～2018.12 |
| 计划安排资金（万元） | 2208.07 | 实际到位资金（万元） | 2208.07 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 85 | 省财政 | 85 |
| 市县财政 | 2123.07 | 市县财政 | 2123.07 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 水库（山塘）除险加固 | 350 | 301.22 |
| 高效节水灌溉项目 | 350 | 315.07 |
| 工程管理及维修养护 | 1500 | 1224.7 |
| 其他项目 | 8.07 | 2 |
| 支出合计 | 2208.07 | 1859.59 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期 | 实 际 |
| 项目绩效目标 及实施计划完成情况 | 计划完成山塘除险加固6座、完成新增高效节水灌溉面积6100亩。 | 2018年底前完成了6座山塘除险加固、完成新增高效节水灌溉面积6290亩，现已投入使用。有效地保证了农业灌溉用水，提高了防灾减灾能力，减少了自热灾害对人民群众生命财产安全的威胁。 |

| 基本指标 | 具体指标 | 评价内容（标准） | 分配值 | 得分值 | 扣分原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |  |
| 业务指标 业务指标 业务指标 | 目标设定情况 （6分） | 依据的充分性 | 项目资金设立依据充分:2分；不完全充分：1分；无依据：0分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 目标的明确性 | 设定目标明确:2分；有目标但不够明确：1分；不明确：0分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 目标的合理性 | 项目资金使用的目标设置客观、合理：2分；基本合理：1分；不合理：0分。 | 2 | 2 |  |
|  | 目标完成情况 (14分) | 计划完成率 | 计划完成率(实际完成量/计划完成量)90%以上为满分，每减少5个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 完成的质量 | 全部项目按标准及合同规定施工：4分；每发现一处未按标准施工扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 完成的及时性 | 全部按计划规定时间及时完成：3分；基本按计划规定时间完成：1-2分；不能按计划规定时间完成：0分。 | 3 | 2 | 部分项目完成滞后 |
|  |  | 验收的有效性 | 全部项目按标准及合同规定验收：3分；每发现一处未按标准验收扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 组织管理水平（10分） | 管理制度保障 | 项目管理制度完善可行：3分；基本完善：2分；制度不完善或没有制度：0分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支撑条件保障 | 项目组织设立,人员职责明确,保障充分：3分；基本充分：2分；不充分或不具备：0分。 | 3 | 2 | 部分建设单位管理人员不足 |
|  |  | 质量管理水平 | 全部项目按照施工设计执行： 2分；部分项目无施工设计图：1分；；全部项目无施工设计图：0分。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 全部项目施工单位具有水利水电工程建设资质： 2分；部分项目施工单位无水利水电工程建设资质：1分；；全部项目施工单位无水利水电工程建设资质：0分。 | 2 | 2 |  |
|  | 实施效益（40分） | 增加防洪保障能力 | 根据调查问卷结果加权平均计算统计，作用很大8分；较大6分；一般4分；无作用0分。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 改善灌溉条件 | 根据调查问卷结果加权平均计算统计，作用很大8分；较大6分；一般4分；无作用0分。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 改善水环境 | 根据调查问卷结果加权平均计算统计，作用很大8分；较大6分；一般4分；无作用0分。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续性影响 | 根据调查问卷结果加权平均计算统计，作用很大8分；较大6分；一般4分；无作用0分。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 受益目标群体对项目满意度 | 根据调查问卷结果加权平均计算统计，作用很大8分；较大6分；一般4分；无作用0分。 | 8 | 6 |  |
| 业务指标得分 |  | 70 | 66 |  |
| 财务指标 财务指标 | 资金落实情况 （7分） | 项目资金到位率 | 项目资金到位率=实际到位项目资金/计划安排项目资金x100%，100%为满分，每减少10个百分点扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金到位及时性 | 资金按项目进度及时到位：3分；已到位，有不及时到位情况的：1-2分，未及时到位的0分。 | 3 | 3 |  |
|  | 实际支出情况 （11分） | 资金使用率 | 资金使用率=实际使用资金/实际到位资金x100%,90%以上为满分，每减少5个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 4 | 3 |  |
|  |  | 资金使用相符性 | 项目资金支出符合规定，全部用于小型农田水利专项资金：3分；基本相符：2分；较多项目不符合：1分；全部不符合：0分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 各项目资金支出审批程序完备，全部按规定拨付，不存在随意拨付情况：4分；基本符合：2分；较多项目未按规定：1分；随意性很大：0分。 | 4 | 4 |  |
|  | 会计信息质量 （6分） | 信息的真实性 | 信息资料反映真实、准确的：2分；基本真实的：1分；不真实的：0分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 信息的及时性 | 会计信息资料反映及时的：2分；基本及时：1分；不及时的：0分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 信息的完整性 | 资金支出等财务会计信息完整，的：2分；基本完整：1分；不完整的：0分。 | 2 | 2 |  |
|  | 财务管理状况 （6分） | 制度的健全性 | 项目内控制度健全，符合财务会计管理制度：3分；基本健全：2分；不健全：0分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 管理的有效性 | 资金使用审批程序和手续完整，财务会计制度执行有效：3分；基本齐全和有效：2分，不齐全、无效：0分。 | 3 | 3 |  |
| 财务指标得分小计 |  | 30 | 28 |  |
| 综合得分 |  | 100 | 94 |  |
| 评价等次 | 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、合格（85＞S≥60） | 较好 |

| 四、评价人员 |
| --- |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 陈耀 | 副局长 | 温岭市农业农村和水利局 |  |
| 王钧 | 站 长 | 温岭市水库海塘总站 |  |
| 张小龙 |  | 温岭市水库海塘总站 |  |
| 舒悦 | 会计 | 温岭市农业农村和水利局 |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步规范和加强温岭市小型农田水利专项资金管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，于2019年4月15日-4月28日通过财务审计、实地勘察、询问、调查问卷等多种方式，在收集、汇总、整理、分析业务和财务等资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议和打分，形成了温岭市农业农村和水利局 “2018年度小型农田水利专项资金”项目绩效评价报告，现将该项目的绩效评价情况报告如下：

- 项目基本概况

（一）项目立项情况

为切实加快水利建设，保障温岭社会经济又好又快发展，我市每年开展水库（山塘）除险加固计划、内河节制闸更新改造计划、高效节水灌溉工程等项目。根据温岭市水库（山塘）除险加固、高效节水灌溉工程建设计划的安排，对全市防洪不达标山塘进行除险加固，对新河镇、松门镇、箬横镇等地水稻区进行高效节水灌溉工程建设。另外根据《温岭市水利工程运行管理和维修养护项目及资金管理办法（试行）》的规定发放水库（山塘）维修养护补助经费、小型水利设施维修养护补助经费等项目。

（二）项目资金使用情况

温岭市农村水利管理站2018年预算安排小型农田水利专项资金经费支出2208.07万元，其中：水库（山塘）除险加固项目350万元，高效节水灌溉项目350万元，工程管理及维修养护补助经费1500万元，其他项目8.02万元。截至2018年底小型农田水利专项资金经费实际支出1842.94万元，项目资金使用率为83.46%，其中：水库（山塘）除险加固项目301.22万元，高效节水灌溉项目315.07万元，工程管理及维修养护补助经费1224.65万元，，其他项目2万元。具体支出如下：

| 项 目 | 支付金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、水库（山塘）除险加固项目建设经费 | 301.22 |  |
| 1 | 温峤镇里溪坑山塘除险加固工程竣工决算 | 12.32 | 温水(2018)021# |
| 2 | 杨家湾、流水岩山塘除险加固工程第二次补助 | 22.57 | 温水（2018）091# |
| 3 | 水桶坤山塘灌浆工程补助经费 | 14.16 | 温水(2018)149# |
| 4 | 兆岙乌山坑山塘除险加固工程补助 | 15.23 | 温水(2018)165# |
| 5 | 上岗山塘、山岙坑山塘除险加固第二批补助 | 17.61 | 温水(2018)246# |
| 6 | 林家山塘除险加固第二次补助 | 9.50 | 温水(2018)250# |
| 7 | 毛岭头山塘除险加固工程第二次补助（石桥头） | 7.53 | 温水(2018)273# |
| 8 | 大溪镇着棋岩水库等除险加固工程施工图审查费 | 2.30 |  |
| 9 | 太湖水库大坝安全监测自动化系统建设经费 | 200.00 | 温水(2018)200# |
| 二、高效节水灌溉项目建设经费 | 315.07 |  |
| 1 | 2018年度第一批坡耕地高效节水灌溉工程补助 | 52.99 | 温水(2018)175# |
| 2 | 2018年度第二批高效节水灌溉工程补助 | 200.94 | 温水(2018)224# |
| 3 | 2018年第三批高效节水灌溉工程补助 | 61.14 | 温水(2018)260# |
| 三、工程管理及维修养护补助经费 | 1224.65 |  |
| 1 | 白蚁防治费 | 66.34 |  |
| 2 | 花芯等3座小型水库大坝安全监测自动化设备进度款 | 7.07 |  |
| 3 | 农业水价综合改革实施方案编制 | 64.00 |  |
| 4 | 农业水价综合改革水量观测设备 | 8.00 |  |
| 5 | 山塘白蚁防治项目检测服务费 | 4.00 |  |
| 6 | 山塘标准化管理创建管理手册编制 | 6.86 |  |
| 7 | 山塘信息清查进度款 | 374.00 |  |
| 8 | 水库监测预警方案编制及小型水库应急预案修编 | 5.00 |  |
| 9 | 物业化管理技术评估 | 4.73 |  |
| 10 | 小型水库、山塘标准化管理创建实施方案、管理手册及应急预案编制 | 14.10 |  |
| 11 | 小型水库、山塘面貌整治工程 | 47.41 |  |
| 12 | 水库、山塘标准化创建面貌治理工程预算编制费用 | 0.35 |  |
| 13 | 小型水库安全管理（度汛）责任人公示牌 | 5.99 |  |
| 14 | 小型水利工程项目面上监理 | 41.95 |  |
| 15 | 18年度第一批水库山塘物业化管护补助 | 63.90 | 温水(2018)102# |
| 16 | 农业水价第一批农田灌排设施管护 | 182.87 | 温水(2018)213# |
| 17 | 农田灌溉水利用系数测算经费 | 11.40 | 温水(2018)216# |
| 18 | 农田灌溉水有效利用系数测算 | 6.80 |  |
| 19 | 农田灌溉水有效利用系数测算点建设及维修 | 0.92 |  |
| 20 | 农田灌溉水有效利用系数测算分析报告 | 6.80 |  |
| 21 | 第二批水库山塘物业化管护补助 | 164.31 | 温水(2018)256# |
| 22 | 18年度水库山塘管理以奖代补资金 | 27.90 | 温水(2018)257# |
| 23 | 18年度面上设施维护及示范田补助 | 89.95 | 温水(2018)258# |
| 24 | 2018年度中型水库维修养护补助资金 | 20.00 | 温水(2018)159# |
| 四、其他项目 | 2.00 |  |
| 1 | 溪堤涵闸工程档案整理费 | 2.00 |  |
| 合计 | 1842.94 |  |

其中水库（山塘）除险加固项目经费中毛岭头山塘除险加固工程属2013年度市水库（山塘）除险加固项目，林家山塘、水桶坤山塘除险加固工程属2014年度市水库（山塘）除险加固项目，上岗山塘、山岙坑山塘、兆岙山塘、乌山坑山塘、杨家湾山塘、流水岩山塘属2017年度市水库（山塘）除险加固项目，资金支出301.22万元在“2018年小型农田水利专项资金”中列支。

其中高效节水灌溉工程项目经费中第一批坡耕地高效节水灌溉工程属2017年度高效节水灌溉工程建设计划，第二批、第三批高效节水灌溉工程属2018年度高效节水灌溉工程建设计划，资金支出315.07万元在“2018年小型农田水利专项资金”中列支。

二、项目绩效及评价结论

（一）目标完成情况评价

2018年计划完成6座水库（山塘）除险加固，6100亩高效节水灌溉工程建设。2018年度项目实际具体完成情况为：

| 类别 | 当年计划进度 | 实际完成进度 | 计划完成率(实际完成/ 计划) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水库（山塘）除险加固 |  |  |  |
| 1．大溪镇杨家湾山塘 | 100% | 100% | 100.00% |
| 2．大溪镇流水岩山塘 | 100% | 100% | 100.00% |
| 3．大溪镇兆岙山塘 | 100% | 100% | 100.00% |
| 4．大溪镇乌山坑山塘 | 100% | 100% | 100.00% |
| 5. 城南镇上岗山塘 | 100% | 100% | 100.00% |
| 6. 城南镇山岙坑山塘 | 100% | 100% | 100.00% |
| 二、高效节水灌溉 |  |  |  |
| 1．新河镇管道灌溉一期 | 100% | 100% | 100.00% |
| 2．箬横镇岸蔡村东马村彭林村高效节水灌溉工程 | 100% | 100% | 100.00% |
| 3．松门镇东浦新塘片高效节水灌溉工程 | 100% | 100% | 100.00% |
| 4．坞根镇蒋山村大岩头高效节水灌溉工程 | 100% | 100% | 100.00% |

（二）组织管理水平评价

水库（山塘）除险加固项目由温岭市农村水利管理站组织实施，按照《温岭市小型水库（山塘）除险加固建设及资金管理办法（试行）》（温水[2016]93号）和《温岭市水利工程运行管理和维修养护项目及资金管理办法（试行）》（温水[2015]190号）文件的规定认真执行。为保证保质如期完成任务，农水站组织人员专门管理“水库（山塘）除险加固”、“高效节水灌溉”两个项目，实行责任落实到人。

（三）项目实施效益评价

温岭市经过一年的小型农田水利建设工作，全市竣工验收了6座水库（山塘）的除险加固和6290亩高效节水灌溉面积，取得了一定的社会效益。主要绩效体现如下：

- 提高了防洪保障能力

小型农田水利工程的实施，对消除水库（山塘）安全隐患、保证水库（山塘）安全运行、确保下游群众生命财产安全、满足当地群众生产生活需要等具有重要意义。

2、改善了灌溉条件

小型农田水利工程的实施，有效地增加了灌溉能力，提高了项目区域抗旱能力。

3、改善了水环境、

小型农田水利工程的实施，改善了水环境，美化了周边环境 ，提高了群众生活质量。

（二）评价结论

2018年度小型农田水利工程，提高了防洪保障能力，改善了农业灌溉能力，改善了农村水环境，但也存在着项目政策处理不够到位，造成进度不够及时等主等问题，根据调查问卷，对于2018年度小型农田水利工程工作90%的受访者认为较满意。

根据上述情况，评价组按照2018年度小型农田水利项目绩效评价指标及标准进行打分，综合得分94分，评价等次为良好。

三、评价发现的问题

1、部分项目实施进度滞后

分析原因：一方面，根据管理办法，小型农田水利工程由当地乡镇做好政策处理落实等工作，由于实际工作中项目选址落实后变故情况多，影响工程进度；另一方面，由于温岭是个多台风的城市，需严禁台风汛期施工，计划安排的时间比较紧张。

2、基层水利管理单位自身能力建设有待加强

目前镇农业服务中心的水利员编制基本为1人，水利员同时还兼其他部门职务，工程数量较多，管理人员负担重，工程管理无法到位，影响了正常的管理工作。

四、相关意见与建议

为加强和改善小型农村水利工程设施建设和管理，发挥工程最大的经济效益，不断满足农民群众生产生活的需要，针对存在的工程发展现状，提出了几点建议：

1、因地制宜、统筹规划

农村水利工程项目虽小，要坚持因地制宜、统筹兼顾的原则，实行科学决策、合理布局，同时考虑节能环保等因素，规划要有长远意识，避免盲目投资和施工，造成不必要的损失，不做劳民伤财之事。

2、加强小型水利工程的科学管理

要明确管理权限，彻底改变重建轻管的局面，向管理要结果、要效益。小型农田工程较多，有镇统一管理的，有村级管理的，要明确责任，管理到位，要逐步推进水利工程产权制度改革，管理上可采取租赁、承包、授权委托管理，确保水利工程能够正常运行，发挥最大工程经济效益。同时要正确处理小型农田水利工程的社会效益和经济效益之间的关系，在不影响水利工程正常运行的情况下，努力降低运行成本，提高水利工程管理水平。