附件1

温岭市财政支出项目绩效自评报告

（简化版）

单位：万元

| 项目实施单位(盖章) | 温岭市自然资源和规划局 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 土地质量地质调查 |
| 项目负责人 | 王剑波 | 项目起止时间 | 2016年1月～2020年12月 |
| 项目实施的 主要内容 | 通过对温岭市地质灾害易发区崩塌、滑坡、泥石流灾害及不稳定斜坡调查、测绘，基本查明地质灾害隐患分布与形成条件，修编地质灾害隐患分布和以乡镇为单位地质灾害易发区图册（1：10000）并建立数据库，建立突发地质灾害应急体系，提出地质灾害防治措施建议。本项目2016年度已完成政府采购手续办理，工程将于2016年7月完成招标，预计2019年度需支出工程款161.71万元。 |
| 绩效评价人员 | 王剑波 郑金晓 徐坚 王勤荣 |
| 资金实际使用情况 | 项目预算情况 |
| 预算使用数 | 161.71万元 | 预算安排数 | 161.71万元 |
| 其中：财政资金 | 161.71万元 | 其中：财政资金 | 161.71万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 支出内容（按经济科目详列） | 实际支出数 | 项目预算细化的计划支出数 |
| 差旅 | 0.3100 |  |
| 信息网络及软件更新 | 161.4000 | 161.71 |
| 支出合计 | 161.71万元 | 161.71万元 |

| 评价内容 | 2019年底绩效目标实现效果 | 权重 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）项目内部控制（项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点） | 项目责任明确，有相关经办人并设立风险评估 | 10分 | 10分 |
| （2）2017 年度预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 完成温岭市农村山区地质灾害调查评价工作 修编地质灾害隐患分布和以乡镇为单位地质灾害易发区图册，建立突发地质灾害应急体系。 | 1、进行全市农村山区地质灾害调查。 2、提交温岭市农村山区地质灾害调查评价报告。 3、修编地质灾害隐患分布和以乡镇为单位地质灾害易发区图册（1：10000）并建立数据库，建立突发地质灾害应急体系。 | 30分 | 29分 |
|  |  | 质量 | 优良 | 优良 |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 通过项目实施，减少地质灾害造成的人民群众财产损失。 | 通过本项目实施，查明农村山区地质灾害隐患点分布，为后期政府避让搬迁、勘查治理和村镇规划提供依据。避免和减少地质灾害造成损失。 | 30分 | 30分 |
|  |  | 社会效益 | 通过项目实施，为政府组织开展地质灾害群防群策、避让搬迁、勘查治理和村镇规划，最大限度地避免和减少地质灾害损失提供依据。 | 通过本项目的项目实施，可基本查明地质灾害隐患分布与形成条件，修编地质灾害隐患分布和以乡镇为单位地质灾害易发区图册（1:10000）并建立数据库，建立突发地质灾害应急体系。为政府组织开展地质灾害群防群策、避让搬迁、勘查治理和村镇规划，最大限度地避免和减少地质灾害损失提供依据，取得巨大的社会效益。 |  |  |
| （3）执行率 | 100% | 30分 | 29分 |
| 合计 | 100分 | 98分 |
| 评价等级 [ 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）] | 好 |
| 存 在 的 问 题 | 1、野外工作量大。温岭市陆域面积926平方公里，较临海和天台等县市小，但户籍人口120多万人，同时有大量的外来人口居住，人口密集，常住人口远大于上述两县市；加上工业发达，大量人口居住在平原和丘陵山体交界处，房屋沿山脚密集建设，导致野外调查工作量极大，实际工作量比临海等县市大很多。野外调查投入四个调查小组，历时5个多月，造成野外工期延误较多。 2、技术要求增项。根据省技术文件新的要求，未做小流域泥石流调查的县市，在本次调查时需进行小流域泥石流调查。由于温岭市以前未做小流域泥石流专项调查，因此需对每条冲沟进行泥石流灾害调查，额外增加了工作量。 3、室内图件工作量大。温岭市下辖16个乡镇（街道），830个行政村，且石塘镇、松门镇、大溪镇、城南等乡镇地形复杂，房屋建筑均紧邻山体，且房屋迭次，环境地质点、灾害隐患点众多，制图工作量极大。 |
| 整 改 措 施 | 目前该项目已进入室内报告编制阶段，鉴于室内图件数量多，制图工作量大的现状。主要整改措施如下： 1、令编制单位增加项目组技术人员，项目组室内技术人员增加至5人以上。 2、令编制单位增加工作时间，节假日、周末加班作业。 3、制定项目分阶段进度计划，日常加强协调，任务分工明确。 4、后期根据项目工作进度，随时增加技术人员。 |

填报人： 王勤荣                  评价负责人：  王剑波                   联系电话：699258

备注：

1.项目内部控制实际得分：项目单位自行评估打分。

2.2017年度预算绩效目标设定情况实际得分：(1)定量指标实际得分=该项打分权重*目标完成值/绩效目标值，如，目标为“培训参加人数50人”，权重为“20分”，“实际培训参加人数为40人”，该项指标的得分为20*40/50=16分。（2）定性指标实际得分：项目单位根据实际完成程度自行评估打分。

3. 执行率实际得分=实际执行率*30。

4．评价资金为50万元（含）以上的项目，需附相关2017年度预算绩效目标申报表“二上”必填表格。