温岭市财政支出项目绩效评价报告

项目名称           2019年远洋渔业项目

项目单位         温岭市港航口岸和渔业管理局

主管部门         温岭市港航口岸和渔业管理局

评价类型  事前评价□      事中评价□      事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□   部门（单位）评价组√   财政评价组□

2020年5月18日

温岭市港航口岸和渔业管理局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 黄旭伟 | 联系电话 | 86111558 |
| 地 址 | 温岭市城东街道下保路88号 | 邮编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2019年1月～2019年12月 |
| 计划安排资金（万元） | 3640 | 实际到位资金（万元） | 3640 |
| 其中：中央财政 | 3640 | 其中：中央财政 | 3640 |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 3640 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 远洋转场补助 | 140 | 140 |
| 更新改造远洋渔船补助资金 | 3500 | 3500 |
| 支出合计 | 3640 | 3640 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期 | 实 际 |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 2019年年底前完成14艘远洋渔船转场更新改造任务。 | 完成14艘印度洋公海围网远洋渔船的更新改造。 |
| 评价指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 目标 管理 (20分) | 立项依据 | 依据充分性 | 项目资金设立依据充分：5分；一般：3分；没有：0分。 | 5 | 5 |
|  | 决策程序 | 程序合规 | 程序合规5分；一般合规3分，不合规：0分。 | 5 | 5 |
|  | 目标设定 | 目标合理性 | 项目预定目标客观、合理： 5分；基本合理：3分；不合理：0分。 | 5 | 5 |
|  |  | 目标明确性 | 项目资金使用的预定目标明确：3分；基本明确：2分；不明确：0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 目标可量化 | 目标量化实施2分，否则0分 | 2 | 2 |
| 组织实施 (15分) | 组织支撑 | 制度建设 | 制度建设合理2分；不合理0分 | 2 | 2 |
|  |  | 人员建设 | 人员建设合理3分，一般合理2分，不合理0分 | 3 | 3 |
|  | 项目实施 | 公示公告 | 进行公示公告3分；未进行0分 | 3 | 3 |
|  |  | 政府采购 | 政府采购2分，否则0分 | 2 | 0 |
|  |  | 监督管理 | 按规定进行监督管理3分，否则0分 | 3 | 3 |
|  |  | 项目运行 | 项目按规定运行2分，否则0分 | 2 | 2 |
| 资金 管理 (15分) | 资金落实情况 | 资金到位率 | 资金到位100%5分，60-100%：2分，60%以下0分 | 5 | 5 |
|  | 实际支出情况 | 资金使用率 | 资金使用率80%以上2分，80%以下0分 | 2 | 2 |
|  |  | 支出相符性 | 支出相符1分，不相符0分 | 1 | 1 |
|  |  | 支出合规性 | 支出合规2分，不合规0分 | 2 | 2 |
|  | 财务管理状况 | 财务管理制度 | 制定财务管理制度2分，否则0分 | 2 | 2 |
|  |  | 管理有效性 | 财务管理有效2分，否则0分 | 2 | 2 |
|  |  | 会计信息质量 | 会计信息质量可靠1分，否则0分 | 1 | 1 |
| 项目 产出(15分) | 及时性 | 项目完成及时性。 | 在规定时间内发放资金（5分） | 5 | 5 |
|  | 项目完成率 | 项目完成率 | 完成100%得5分，80%-100%：3分，60%-80%：2分，60%以下0分 | 5 | 5 |
|  | 完成质量 | 完成质量 | 完成质量。按项目要求无差错的，得5分，出现一次错误扣1分。 | 5 | 5 |
| 项目实施效益(35分) | 社会效益 | 社会安定 | 促进渔区稳定得3分，否则0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 城市形象 | 对城市形象起促进作用得2分，否则0分 | 2 | 2 |
|  | 经济效益 | 产销收入增长 | 是否实现渔民增收3分 | 3 | 3 |
|  |  | 税利增长 | 是否实现税率增长2分 | 2 | 0 |
|  | 生态效益 | 生态效益 | 有效修复振兴浙江渔场（5分） | 5 | 5 |
|  | 可持续发展 | 环境改善 | 促进渔业资源可持续利用（5分） | 5 | 5 |
|  | 满意度 | 受益群体满意度 | 受益群体满意5分，基本满意3分，不满意0分 | 5 | 5 |
|  |  | 公众满意度 | 公众满意度满意5分，基本满意3分，不满意0分 | 5 | 5 |
|  |  | 管理者满意度 | 管理者满意5分，基本满意3分，不满意0分 | 5 | 5 |
| 综合得分 | * | 100 | 96 |
| 评价等次 | * | 好 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 黄旭伟 | 副局长 | 温岭市港航口岸和渔业管理局 |  |
| 陈飞 | 渔业科管理科科长 | 温岭市港航口岸和渔业管理局 |  |
| 陈美燕 | 渔业科管理科副科长 | 温岭市港航口岸和渔业管理局 |  |
| 章人江 | 水产技术推广站副站长 | 温岭市港航口岸和渔业管理局 |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

温岭市远洋渔业项目

专项资金财政支出评价报告

根据温财监督[2020]6号文件精神，我局组织相关人员对实施的2019年度远洋渔业项目进行财政支出绩效评价，现将相关情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目立项

1.项目实施依据

《财政部关于船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法的补充通知》（财建【2019】5号）

《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于下达2019年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金的通知》（浙财农[2019]28号）

温岭市人民政府关于印发加快发展远洋渔业发展若干政策的通知（温政发【2016】46号）

温岭市海洋与渔业局 温岭市财政局关于印发温岭市远洋渔业发展项目与资金管理办法的通知（温海渔【2016】132号）

2．项目涉及范围、主要内容。

涉及范围：原印尼项目的14艘远洋渔船通过更新改造到印度洋公海围网生产。

项目主要内容：

引进浙江兴邦远洋渔业有限公司，出全资收购台州远洋渔业有限公司所拥有印尼项目远洋渔船，协助该公司通过更新改造转场到印度洋公海从事围网作业；将14艘远洋渔船更新改造项目纳入我市“两抓”工作项目，跟踪了解其建造进度，及时协助企业解决困难，积极协调相关部门，保障项目顺利进行；协助企业办理相关渔船证书，取得远洋渔业资格。

3.项目绩效目标及预期主要经济、社会、生态效益

合理开发利用远洋渔业资源，缓解近海渔业资源匮乏压力，坚持生态优先、控制近海、拓展外海、发展远洋的生产方针，采取市场调节和政策扶持双重手段，稳步推进远洋渔船健康发展工作，促进远洋渔业全面、协调、可持续发展。

（二）项目执行

1.项目执行情况

浙江兴邦远洋渔业有限公司承接台州远洋渔业有限公司印尼项目的14艘远洋渔船，通过更新改造转场到印度洋公海从事围网作业。兴邦901等14艘远洋渔船于2018年12月11日获农业部《渔业船网工具指标批准书》，于2019年3月在浙江振兴船舶修造有限公司和三门九洲船舶修造有限公司正式开工建造，于2019年11月初全部顺利下水， 12月完成所有建造工作。2019年12月18日，温岭市港航口岸和渔业管理局组织财政、渔船设计、船检等专家组成专家组对项目进行竣工验收。专家验收组通过现场察看、资料审核以及财务核对，经充分论证，认为浙江兴邦远洋渔业有限公司实施的14艘印度洋围网远洋渔船更新改造项目通过验收。结合项目单位实施进展情况，根据温港口渔【2019】160号、温港口渔【2019】161号、温港口渔【2020】35号，分批发放补助资金，合计发放中央财政补助资金3640万元。

2. 项目完成主要措施

①破难攻坚，帮扶企业取得创新性发展。

虽然印尼项目的忽然搁置给我市台州远洋渔业有限公司造成了致命打击，市领导高度重视，为远洋渔业发展谋新路，引进浙江兴邦远洋渔业有限公司，出全资收购台州远洋渔业有限公司所拥有印尼项目远洋渔船，通过更新改造转场到印度洋公海从事围网作业。该批渔船从2019年初开始建造，历时11个月，在11月1日全部顺利下水。目前该项目已获得农业农村部项目确认，于2020年1月13日开航，赴印度洋公海生产。该项目实施后，预计我市远洋渔业产量将增长5万吨，产值增加3亿元。

②各司其职，做好安全生产管理。

根据上级远洋渔业安全管理相关要求，我局与石塘镇人民政府、城西街道办事处按照职责，进一步强化属地管理、行业监管职责，高度重视远洋渔业安全生产工作。积极宣传远洋渔业企业安全生产的意义，要求企业指定专人负责，做好相关安全台账，制定远洋渔船安全生产管理制度、重大安全突发事件处理制度等，定期排查和检查安全隐患，定期开展应急演练；深入组织开展安全生产大检查工作，要求企业认真对照检查中发现的问题，查找不足，及时有效、逐条逐项抓好隐患和问题的整改和落实；要求远洋渔业企业开展远洋渔业船员安全生产培训，杜绝非法出境和非法入渔，特别要强化船长的海上安全生产的直接责任，避免发生安全生产和涉外违规事件。本年度我市远洋渔船未发生违反有关国际国内法律法规的事件及生产安全事件。

③集思广益，做好企业引导工作。

及时关注国家远洋渔业发展最新政策，积极宣传，使各企业及时了解掌握相关政策。积极参与远洋协会组织相关培训，提高远洋渔业管理能力，完善远洋渔业管理体系。加强与其他县市企业交流联系，查找不足之处，吸收好经验。对温岭在外的远洋渔业企业，积极做好招商引资工作，动员其回温岭入户。

二、项目绩效及评价结论

我市的远洋捕捞1991年起步实现了零的突破，经过十六年的起起落落，到2007年又回归到零。结合国家鼓励远洋渔业发展及我市渔业产业结构调整，经多方调研，我市出台了《温岭市人民政府关于加快发展远洋渔业的若干政策》（温政发[2016]46号）及《温岭市远洋渔业发展项目与资金管理办法的通知》（温海渔[2016]132号）。政府的大力扶持吸引更多远洋渔业企业加盟入户，2016年3月15日，台州远洋渔业有限公司整体从椒江迁址注册到温岭市石塘镇，实现了温岭远洋渔业零的突破。截止目前，我市共拥有远洋企业2家，拥有远洋渔船32艘。就2019年温岭实施的远洋项目中，印度洋灯光围网项目渔船2019年更新改造，未投入生产，2019年度我市只有台州惠众远洋渔业有限公司的18艘缅甸项目在实施。据统计，2019年我市远洋渔业实现捕捞产量20134.2吨，产值14093.9万元，全年运回国内销售计5081.2吨，其中带鱼1601.72吨、墨鱼97.58吨、斑节对虾348.56吨、麻虾65.77吨、印度白虾4.74吨、赤鮸鱼581.38吨、银鲳505.04吨、海鳗12.53吨、白姑471.26吨、黄姑932.71吨、舌鳎396.18吨、鲥鱼63.74吨。项目利润200万元。2020年印度洋围网项目实施后我市远洋渔业产量将增长5万吨，产值增加3亿元。

坚持生态优先、控制近海、拓展外海、发展远洋的生产方针，合理开发利用远洋渔业资源，缓解了近海渔业资源匮乏压力，对我市渔业全面、协调、可持续发展起积极作用。

三、评价发现的问题

温岭远洋渔业这几年虽然在不断成长，取得一定的效益，但在发展过程中也存在着不少问题。

（一）远洋企业规模小，抗风险能力弱。我市远洋可谓是如履薄冰，规模上远洋企业基本集中在舟山，而我市远洋企业不仅少，而且规模普遍不大。尤其是从事过洋性远洋项目，受入境国政局影响较大，上有印尼项目忽然停滞，现有台州惠众远洋渔业有限公司的4艘文莱项目渔船因船检问题，也已被停。远洋渔业企业如经济实力不够，抗风险能力弱，随时会面临致命打击。

（二）融资困难，发展受阻。远洋渔业本属高投入、高风险行业，前期投入多，回笼慢，再加上我市远洋企业少，项目少，银行对远洋认识了解不够，银行融资支持力度不够，企业融资困难，严重阻碍企业发展。

四、相关意见与建议

1、营造氛围，转变观念。一是要大张旗鼓地宣传发展远洋渔业的重要性和迫切性。当前近海渔业资源日益衰退，实施渔业走出去战略，积极利用国际渔业资源，符合国家产业政策导向。二是要科学地公正地评价我市发展远洋渔业的经验教训，解决谈远洋色变的现象。三是要加强远洋渔业信息交流，主管部门要为交流信息搭平台，以研讨会、论证会、培训会、座谈会等多种形式，交流全国远洋渔业的发展趋势，各地的发展情况，国家、省里的优惠政策，周边县市区的动态。

2、各方协作，夯实基础。一是依靠自己，自力更生解决资金问题。充分发挥温岭股份合作制先发地区的优势，广泛吸纳资金，鼓励工商资本投资远洋渔业。二是政策性银行要有所作为。作为国家扶持的产业，农发银行、农业银行、农村合作银行要研究新形势下远洋渔船货款、担保、抵押的问题，实行金融部门渔船按揭贷款的做法。三是政府要为远洋渔业做好纤巧搭线工作。与实力较强的企业牵线，特别是上市公司、集团公司、有资金无投资项目的企业，让他们了解国家的产业政策，请他们关注远洋，参与远洋，投资远洋。

3.阳光操作，确保公平、公正。依托网站、新闻媒体、宣传册等相关媒价，按照“公正、公平、公开”的原则，操作公开透明，自觉接受社会监督。对于补贴政策、补贴对象以及补贴标准及时公示，同时设立举报制度，对于渔民所反映的情况要进行仔细的调查，确实有问题的要及时纠正，使政策实施更加公正、公平。

4.加强资金监督检查力度，加强补贴资金的申报、分配、拨付的全面监督检查，及时沟通有关部门，加强协作配合，形成工作合力。

温岭市港航口岸和渔业管理局

2020年5月18日

五、附件

1.财政部《关于船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法的补充通知》（财建【2019】5号）

2.浙江省财政厅 浙江省农业农村厅《关于下达2019年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金的通知》（浙财农[2019]28号）

3.温岭市人民政府《关于印发加快发展远洋渔业发展若干政策的通知》（温政发【2016】46号）

4.温岭市海洋与渔业局 温岭市财政局《关于印发温岭市远洋渔业发展项目与资金管理办法的通知》（温海渔【2016】132号）

5.温港口渔【2019】160号、温港口渔【2019】161号、温港口渔【2020】35号