温岭市财政支出项目绩效评价报告

项目名称              温岭市虎山公园改造提升工程                 _

项目单位                温岭市住房和城乡建设局                   _

主管部门                温岭市住房和城乡建设局                   _

评价类型：事前评价□      事中评价□      事后评价(

评价方式：部门（单位）绩效自评(  财政部门组织评价(

评价机构：中介机构(   部门（单位）评价组□   财政评价组□

2021年7月21日

温岭市财政局（制）

| 一、项目概况 （一）项目基本情况 |
| --- |
| 项目负责人 | 孙飞荣 | 联系电话 | 0576-86101722 |
| 地 址 | 温岭市虎山路170号 | 邮编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2020年1月1日～2020年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 200 | 实际到位资金（万元） | 200 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 | 200 | 市县财政 | 200 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 200 |
| （二）项目支出明细情况 |
| 支出内容（经济科目） | 实际支出数 | 计划支出数 |
| 工程款 | 140.1 | 200 |
| 征地补偿款及青苗补偿款 | 33.69 |  |
| 土地租金 | 2.21 |  |
| 项目编制费 | 0.25 |  |
| 设计费 | 16.65 |  |
| 测绘费 | 2.86 |  |
| 招标代理费 | 0.6 |  |
| 监理费 | 3.64 |  |
| 支出合计 | 200 | 200 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期 | 实 际 |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 根据市民需求，对虎山休憩平台进行改造提升，以满足市民活动需要。 | 截止到2020年12月31日，温岭市住房和城乡建设局2020年度虎山公园改造提升项目实际资金投入200万元，完成虎山顶改造并对外开放，包括绿化面积3336.7平方米，异形廊架一座和铺装902.25平方米，给市民提供了休闲游憩场所，提升了周边市民的幸福感。 |
| 指 标 情 况 |
| 评价指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 业务指标（75分） | 目标管理（10分） | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目设立政策依据充分的为2分，有一项不充分的扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。项目立项程序全部符合规定的得2分，有一项符合规定扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 目标设立合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。项目任务目标及效益目标计划编制合理为2分,有一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 1.5 |
|  |  | 目标设立明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。项目任务目标及效益目标内容明确，分解为具体工作任务的得2分，有一项不明确扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 0.5 |
|  |  | 目标可量化 | 项目任务目标量化细化、可考核程度高的得1分，比较高的得0.8分，一般的得0.6分，较差的得0.4分，完全不可考核的不得分；项目绩效目标量化或分档描述，可考核程度高的得1分，比较高的得0.8分，一般的得0.6分，较差的得0.4分，完全不可考核的不得分。 | 2 | 0.8 |
|  | 组织实施（20分） | 制度健全性 | 业务管理制度和组织机制是否健全。主要分业务管理制度和组织管理制度两部分，每部分分值各占1.5分。制度健全得1.5分，较为健全者得1.2分，基本健全得0.9分，不健全不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 执行有效性 | 项目实施是否符合相关规定。全部符合规定得3分，每发现一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |
|  |  | 计划管理 | 项目年度计划实施内容、实施方式等管理科学、与预算目标一致性好的得2分，一致性较好得1.6分，一般的得1.2分，一致性差的不得分。 | 2 | 1.2 |
|  |  | 政府采购 | 按要求实施政府采购的得2分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 宣传引流 | 项目建设中，有进行宣传工作，引流效果好的，得2分；效果一般的，得1分；没有效果不得分。 | 2 | 1 |
|  |  | 监督管理 | 对项目实施过程和后续进行有效监督，处理问题措施有力，监督管理效果好的得2分，较好的得1.6分，一般的得1.2分，无效果的不得分。 | 2 | 1.2 |
|  |  | 验收管理 | 对委托业务执行结果实施有效验收得2分，验收管理有效性较好的得1.6分，有效性一般的得1.2分，完全未验收或有效性差的不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效管理 | 按预算绩效管理要求对项目效果进行绩效评价、且评价结果得到充分应用，管理效果好的得2分，较好得1.6分，一般得1.2分，效果差的不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 档案管理 | 项目资料完整且规范归档的得2分，归档资料比较完整规范的得1.6分，完整性规范性一般得1.2分，资料不完整且未规范归档的不得分。 | 2 | 1.2 |
|  | 产出完成（25分） | 产出数量 | 绿化面积覆盖率 | 按绿化面积覆盖率来评价，计划任务完成率100%得3分，实际得分=3*实际绿化面积覆盖面积/计划绿化面积覆盖率*100%。 | 3 | 3 |
|  |  |  | 异形廊架完成率 | 按异形廊架完成与否来评价，按计划完成一座的100%得3分；未全部完成的得1.5分；完全没有进展的不得分。 | 3 | 3 |
|  |  |  | 铺装面积完成率 | 按铺装面积完成率来评价，计划任务完成率100%得3分，实际得分=3*实际铺装面积/计划铺装面积*100%。 | 3 | 3 |
|  |  | 产出质量 | 景观构筑标志性 | 按具有特色的标志性景观构筑实施结果来评价，全部都按目标实施完成的，得3分；基本按目标实施完成的，得2分；部分按目标实施完成的，得1分；均未实施成功的不得分。 | 3 | 2 |
|  |  |  | 花卉绿植观赏性 | 花卉绿植观赏时效性长，全年四季均具备较强观赏性的，得3分；两到三个季度具备较强观赏性的，得2分；一个季度具备较强观赏性的，得1分；基本不具备观赏性的不得分。 | 3 | 2 |
|  |  |  | 受益群体广泛性 | 规划设想受益群体为60%周边居民，25%游客或健身人群，15%教师学生，实地调查受益群体与规划一致的，得3分；实地调查受益群体与规划基本接近的，得2分，实地调查受益群体与规划差距较大的，得1分。 | 3 | 3 |
|  |  |  | 工程验收合格率 | 按虎山顶改造工程验收合格率来评价，合格率为100%得3分，现场核查发现1例不符合验收要求现象的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 完成及时性 | 已实施项目是否按计划完成；项目任务全部按计划完成的，得4分，基本完成的，得3分，部分完成的，得2分，基本未完成不得分。 | 4 | 3 |
|  | 项目效益（20分） | 社会效益 | 提升城市形象 | 项目作为一道亮丽的风景，对提升城市整体形象非常有作用的，得4分；比较有作用的，得3分；作用一般的，得2分，无作用不得分。根据调查问卷的统计结果加权平均计分。 | 4 | 3.57 |
|  |  |  | 提升市民幸福感 | 为周边居民提供公共生活和休闲游憩场所，对丰富居民的日常生活非常有作用的，得4分；比较有作用的，得3分；作用一般的，得2分，无作用不得分。根据调查问卷的统计结果加权平均计分。 | 4 | 3.53 |
|  |  | 生态效益 | 景观提升 | 利用城市内部的自然资源，达到整体景现环境再创造。对提升现状自然环境提升有作用的，得4分，比较有作用的，得3分；作用一般的，得2分，无作用不得分。 | 4 | 3 |
|  |  |  | 净化空气 | 增加绿值，对吸收有害气体，净化空气效果好的，得4分，净化空气效果较好的，得3分；净化空气效果一般的，得2分，无作用不得分。 | 4 | 3 |
|  |  | 可持续运行 | 评价项目是否可持续，从政策保障、管理机制保障、机构人员保障、技术保障、资金投入保障等方面评判，全部保障充分的得4分，每1项保障不够充分的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |
| 财务指标（15分） | 资金使用情况（11分） | 资金到位及时性 | 项目资金到位及时，满足项目运行需要的得2分，资金到位基本满足项目运行需要的得1.6分，资金到位不及时对项目运行产生一定影响的得1.2分，资金不到位，严重影响项目运行的不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 财务单独核算 | 项目是否设专账核算。通过抽查项目是否专账核算进行评分，全部单独核算：2分；大部分单独核算：1分；部分单独核算：0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 财务管理有效性 | 项目财务管理是否按照制度执行。全部按照制度有效执行得2分，比较有效得1.6分，基本有效得1.2分，有效性差的不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行。项目资金使用率达到100%的得2分，未完全使用的按比例扣减，得分=资金使用率*2 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否合规。资金使用全部符合规定得2分，有一项不符合规定扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 支出相符性 | 项目资金的使用跟资金计划使用用途完全相符合的得1分，抽查每发现一例支出不相符的扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1 |
|  | 财务制度建设（4分） | 财务制度健全性 | 是否建立健全财务管理制度，财务管理制度是否全面。完善得2分，较为完善得1.6分，基本完善得1.2分，不完善不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 会计信息质量 | 会计信息记录真实、准确、规范，能完整地反应资金使用情况，信息质量好的得2分，信息质量较好的得1.6分，信息质量一般的得1.2分，会计信息质量差的不得分。 | 2 | 2 |
| 满意度指标（10分） | 满意度 | 公众满意度 | 社会公众对虎山公园改造提升效果的满意度。非常满意的，得5分；比较满意的，得4分；一般的，得3分，不满意的不得分。根据调查问卷的统计结果加权平均计分。 | 5 | 4.47 |
|  |  | 项目满意度 | 项目相关人员对虎山公园改造提升项目实施的满意度，包括建设单位人员、山地被征收人员对项目建设结果满意程度。非常满意的，得5分；比较满意的，得4分；一般的，得3分，不满意的不得分。根据调查问卷的统计结果加权平均计分。 | 5 | 4.55 |
| 综合得分 |  |  | 100 | 86.02 |
| 评价等次 | 优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60） | 良 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 吴良列 | 注册会计师 | 浙江中和联合会计师事务所（普通合伙） |  |
| 郑斌斌 | 注册会计师 | 浙江中和联合会计师事务所（普通合伙） |  |
| 郑颖慧 | 会计师 | 浙江中和联合会计师事务所（普通合伙） |  |
| 曾静 | 会计师 | 浙江中和联合会计师事务所（普通合伙） |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构（盖章）： 年 月 日 |

五、绩效评价报告综述

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益和管理水平，浙江中和联合会计师事务所受温岭市财政局委托，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《中共温岭市委温岭市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》等要求，对温岭市住房和城乡建设局(以下简称“住建局”)负责承担的2020年度虎山公园改造提升项目实施绩效评价，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

（一）项目基本概况

1、项目立项情况

温岭市住房和城乡建设局为提升温岭市中心城区城市形象、改善温岭市中心城区人居环境、加快温岭市城区服务业发展，根据《温岭市国民经济和社会发展第十三个五年规划》、《温岭市住房和城乡建设事业发展“十三五”规划》、《温岭市城市总体规划（2001-2020年）》等文件规划，于2020年立项实施温岭市虎山公园改造提升工程项目，列入《温岭市2020年市级投资项目建设计划（第一批）》，具体由住建局下属单位园林绿化养护事物中心（植物园）承担。该项目历经立项、项目变更、重新立项等事项，经汇总如下表：

表1     项目立项情况表

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项相关文件 | 温发改[2020]3号 | 温发改证受理[2020]58号 | 温发改证[2020]265号 |
| 文件标题 | 关于印发《温岭市2020年市级投资项目建设计划（第一批）》的通知 | 温岭市虎山公园改造提升工程项目受理通知书 | 关于温岭市虎山公园改造提升工程项目的批复 |
| 文件印发日期 | 2020年2月27日 | 2020年4月22日 | 2020年7月28日 |
| 项目建设内容及规模 | 虎山公园山顶占地约14500平方米，建设休憩平台、花架约1000平方米，园路约600米，绿化面积11500平方米 | 对温岭市虎山公园进行改造提升，涉及用地面积14500平方米，绿化面积11500平方米，主要建设内容包括建设休憩平台和花架1000平方米、园路600米 | 工程对温岭市虎山公园进行改造提升，涉及用地面积7353平方米，主要建设内容包括石板间嵌草铺装、砾石路铺装、石龙坐凳、标识牌、绿化苗木及花镜等 |
| 投资额情况 | 总投资500万元，其中2020年财务数200万元 | 投资总额500万元 | 投资总额270万元 |

如上表所示，虎山项目最初计划总投资500万元，2020年预算支出200万元，立项涉及改造面积14500平方米，改造范围涉及北门村、莞田村和西郊村。变更后，项目计划投资总额调整为270万元，较原计划调减230万元，原因系在项目前期办理用地手续阶段，温岭市太平街道北门村不同意将土地出租用于虎山公园改造提升项目，项目建设规模大幅削减。

2、项目目标

虎山公园始建于1983年，已有30多年历史，大部分设施已经陈旧、老化，植物以自然山林植被为主，缺乏景观效果。为了更新改善原有设施，增加休憩地和活动空间，丰富活动类型，提升公园的整体景观效果，计划于2020年末完成虎山公园改造提升工程，满足市民活动需要。

3、项目执行情况

（1）资金预算执行情况

虎山公园改造提升工程项目经变更后的计划投资额为270万元。2020年项目预算安排资金总额200万元，项目实际支出总金额200万元，预算执行率为100%，资金全部到位，项目资金全部来源于温岭市财政拨款。

- 工程合同付款情况

虎山公园改造提升项目招标预算造价195.7151万元，2020年7月27日经温岭市住房和城乡建设局局班子研究确定，邀请11家市政类资质信用度AAA的企业进行投标。中标单位为士高建设集团有限公司，中标合同价182.0284万元。浙江天易工程咨询有限公司于2021年6月17日出具了天易咨询[2021]193号审核报告，审核造价为145.4721万元，相比合同价减少36.5563万元。减少原因为景观工程部分虎山图柱取消减少24.67万元、绿化部分金额减少6.45万元、工程量减少5.4363万元。合同付款情况如下表：

表2              工程款支付明细表           单位：万元

| 凭证日期 | 摘要 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 2020.9.1 | 合同价10% | 18.2028 |
| 2020.10.21 | 进度款二次付款 | 18.2 |
| 2020.10.21 | 进度款二次付款 | 54.6 |
| 2020.12.18 | 第三次付款等 | 39.28 |
| 2020.12.18 | 第三次付款等 | 9.82 |
| 2021.7.2 | 工程余款 | 3.1873 |
| 合计 |  | 143.2901 |

截止报告日，项目工程款除扣留质量保证金2.182万元外（根据施工合同质保金为工程款1.5%，于工程实际竣工验收合格后满二年后返还）已全部支付。另有工程设计费16.65万元、测绘费2.86万元、监理费3.64万元等均按照相关合同金额支付完毕。

（3）工程目标完成情况

项目建设性质为新建，工程量预期为完成虎山顶改造并对外开放，包括绿化面积3336.7平方米，异形廊架一座和铺装902.25平方米，工程已于2020年11月2日竣工，2020年已完成预期目标。

（二）项目绩效及评价结论

1、组织管理水平评价

项目内控制度健全，建立了财务管理制度、重大事项集体审议制度、项目建设岗位责任制度、中介机构比选委托制度、招标采购监督管理制度等。项目财务上实行单独核算，项目资金的用途与经批准的项目概算计划支出内容一致，未发现账面列支与工程无关的支出。资金使用审批程序和手续完整，财务会计制度执行有效。会计信息资料完整，反映及时，核算真实、准确。项目工程有较完善的工程审批方式，工程款的支付附工程合同、工程款支付申请表、工程结算造价审定单等由业务科室审核、分管局长签字后，再由局财务审核、主管财务局长签字审批。

2、项目实施效益评价

2020年，住建局以《温岭市住房和城乡建设事业发展“十三五”规划》和《温岭市城市总体规划（2001-2020年）》等政策规定为指引，秉持利民、惠民、环保、可持续的原则，完成了虎山顶改造提升并对外开放，美化了城市环境，给市民提供了休闲游憩场所，提升了市民幸福感。

（1）政策贯彻落实，规划进程推进

项目建设是贯彻落实《温岭市城市总体规划（2001-2020 年)》和绿地体系规划的重要举措。温岭市虎山公园改造提升工程作为城市公园的重要组成部分，涉及用地面积7353平方米，其中绿化面积3336.7平方米。项目还完成异形廊架一座和铺装902.25平方米，对虎山这座旧公园近8000平方米的“菜园”山顶进行了全面的改造，进一步推进了城市规划进程。

（2）公园面貌焕然一新，城市形象得到提升

城市公园是城市建设的主要内容之一，是城市生态系统、城市景观的重要组成部分。由于历史原因，虎山公园山顶一直没有改造，空地被一些居民开垦起来种菜，环境较脏乱，再者缺少植被覆盖，风一吹就尘土飞扬。2020年度虎山山顶改造内容包括绿化改造、修建休憩小平台等，改造后原先的“菜园”山顶俨然成为空中花园，面貌焕然一新，这道亮丽的风景使得城市整体形象得到提升。

（3）推动民生事业发展，提升市民幸福感

公园是满足居民休闲需要，提供休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所。虎山公园山顶休憩平台改造为周边居民提供大面积的公共生活和休闲游憩场所，安装的健身器材丰富了居民的日常生活，是利民惠民的一项重要工程，市民幸福感瞬间飙升。

（4）自然野趣，美化环境

虎山顶改造绿化面积3336.7平方米，占总改造面积的45.38%，提升了绿化覆盖率。结合自然条件，旧物利用，用钢材和掉落的树杈结合，营建了巢型休息建筑。树杈排列或疏或密，形成不同肌理，自然质朴。另外，在山顶某处路口树立了自然锈色的公园标牌，在山坡上砌了碎石矮墙，利用碎石构建了休憩长凳，用旧石板铺了路，形成与花草相辅相成的自然效果。

评价结论：本次绩效评价工作通过资料核实、问卷调查等方式，从目标管理、组织实施、产出完成、项目效益、资金到位、资金使用情况、财务制度建设和满意度多个层面着手对虎山公园改造提升开展全方位评定。经综合评定，2020年度虎山公园改造提升的绩效评价得分为86.02分，评价等次：良。

- 发现的问题

- 项目立项和变更不够严谨，预算指标不够量化细化

（1）前期立项调研不够到位，实施效果与原有设计差距较大

由于在项目前期办理用地手续阶段，温岭市太平街道北门村不同意将土地出租用于改造提升，造成虎山项目建设规模和内容发生大幅变更，立项的投资总额从500万元调整到270万元，差异230万元，差异率46%，涉及的用地面积由14500平方米调整为7353平方米，差异7147平方米，差异率49.29%。差异部分为在原工程方案设计中属太平街道北门村地界（详见下图序号10木栈道及以东），为最初立项时虎山顶改造的重头戏所在。

根据提供的设计规划方案，住建局意图将多根虎文化图腾柱构筑于虎山顶巢型建筑旁，将其打造成虎山公园的象征和标志，但未与周边村民达成一致，最终该项工作未能实施。该部分的工程暂估价21.8万元，占预算270万元的8.07%，一定程度上影响了预算编制的科学性。虎文化图腾具有一定象征意义，规划者与村民的理解和审美也都不尽相同，构筑虎腾柱是容易引起争议的事项，事先应当充分考虑居民喜好，做好民调工作，不能脱离群众与实际。

如上两点所述，项目规划的重点内容未能顺利实施，呈现的效果与最初设想打了较大折扣。究其原因，在涉及群众切身利益的事宜上，未能更好地进行民意调研，导致项目实施不顺利，直接影响到立项与预算调整，浪费了部分设计规划经费等。

（2）预算编制不够量化细化，绩效目标未量化或分档

根据2020年项目绩效目标申报表，2020年虎山改造提升项目预算为200万元，测算标准及项目产出不够量化细化，未说明改造绿地面积多少平方米，绿地租地费多少元/平方米，增加设施多少数量等具体明细。申报表项目经济效益为满足市民需求，社会效益为提升城市环境，均未进行指标量化或分档描述，不便于后期考核。

2、工作资料不够完整，项目归档有欠严谨

（1）项目相关工作资料不够完整

从前期调研、设计、立项、变更、施工到竣工验收及后期养护的整个项目流程中，住建局均未对虎山项目的重要事项形成会议纪要留档。虎山项目由原方案计划投资总额500万元变更至计划投资总额270万元后，项目建设内容发生了重大变化，但没有相关档案资料说明原有的项目建议书及工程设计方案等前期资料是否仍然适用、变更后的项目建设效果是否还能够达到预期、项目是否仍必要进行建设等。

工程项目在具体执行过程中，项目单位直接依赖网上工作群交流、现场布置工作和监督工程进度，未能形成较为正式的工作记录。项目前期，建设期和后续养护期，住建局均有做到责任到人，指派专人跟进追踪，但仅限于网上工作群交流及现场工作，也未能将相关工作形成较为正式的工作记录留档。

在施工合同中，住建局要求项目经理月到岗率须达到24日历天，要求承包人主要施工管理人员即关键到岗人员到岗率达到27日历天，均以发包人考勤为准，此外，对监理人员出勤率也应进行考核，但住建局未能提供上述相应考核工作记录。

工程工作形式不完整，会造成归档时重点工作资料缺失，这使今后项目回顾、自我绩效评价等都将失去部分重要的参考。

（2）多份资料开工日期各不相同，项目归档不够严谨

住建局提供了部分合同、开工报告、竣工报告等零散资料和装订成本的结算审核报告（天易咨询[2021]193号）等资料，查阅发现多份不同资料的开工日期各不相同，详见下表2：

表2  不同资料中的开工日期

| 资料名称 | 开工报告 | 开工报告 | 建设工程竣工验收证书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料形式 | 局提供零散资料1页 | 结算审核报告中 | 局提供零散资料1页/ 结算审核报告中 |
| 开工日期 | 2020年8月22日 | 2020年9月1日 | 2020年8月26日 |

出现以上情况说明住建局在项目归档时对文件资料审核不够严谨，未按照基本建设项目档案归档整理规范进行归档。

3、后期管理不够完善，观赏性有所局限

实地考察时发现，其中一处石板台阶出现松动和裂缝现象，住建局相关人员未能及时联系后期养护人员处理，尤其对于常来公园的老年人来说，存在一定安全隐患。

由于北门村大面积重点景观工程因项目变更未能实施，已实施工程的景观观赏时间有限。主要为6月份紫色马鞭草、10月份粉色粉黛乱子草，一年之中其余时间段基本绿草为主，整体来说对游客等的吸引力也不如预期。

4、工程决算不够及时，意见执行不够到位

竣工决算是由建设单位编制的反映建设项目实际造价和投资效果的文件，是整个建设工程的最终价格。其中的竣工财务决算更是对预算经费执行情况的总结，与部门预算不可分割。根据温岭市发展和改革局、温岭市财政局、温岭市国有资产投资集团有限公司下发的《关于印发<温岭市2020年市级投资项目建设计划（第一批）>的通知》（温发改[2020]3号）中的实施意见第二条“强化投资项目资金管理。项目完成后，要及时编制工程结算和竣工决算，报市财政部门审核”（相关规定来自《浙江省政府投资项目管理办法》(省政府令363号令)）。虎山顶改造项目已于2020年11月26日完成竣工验收，截至目前尚未进行竣工财务决算审计，住建局未能按照该实施意见执行到位。

(四)相关意见与建议

1、加强项目前期调研，提高预算编制科学性

预算编制要多结合实际情况，需要充分考虑社情民意的影响。深入基层，到项目所在地实地调查，科学论证工程可行性。做好前期调研，提高认识，做到心中有数，从自身实际出发，按程序办事，制定可实施性强的工作方案，推进工作开展。

严格立项管理，坚持信息共享，加强协调配合，做实做细前期调研，提高决策的科学性。尽可能避免出现不确定的预算项目，科学编制预算以提高预算编制准确性。

2、完善工程资料，有序项目归档

应对工程资料的完整性引起高度重视，对重要事项形成会议纪要。立项 、变更、土地征用、分配重点工作任务等重要事项应有会议纪要留档。

应对重点工作形成记录，包括项目变更后任务变更记录，项目前中后期追踪记录，工程进度表，工程和监理相关人员签到记录等必要的资料档案，为今后项目回顾、自我绩效评价和为其他项目提供借鉴保留重要的参考价值。

要求项目归档严谨有序。工程竣工验收合格后及时移交档案管理部门。要注重对项目前期决策、审批、施工图、招标、设计变更、施工现场管理等方面资料的归档整理，确保保证资料完整严谨。

3、严格遵照意见执行，保障工程决算及时性

项目应按照（温发改[2020]3号）文件的相关实施意见执行，如“强化投资资金监管。项目完成后，要及时编制工程结算和竣工决算，报市财政部门审核”。项目单位应及时办理竣工决算，在建立项目进度台账的基础上，设置决算提醒时间，保障决算按时及时完成。决算审计是对建设项目办理竣工结算工作的审查，通过决算工作对预算经费的执行情况进行认真分析，可以促进预算的合理编制，从而提高经费的使用效益。

4、尽好监督义务，加强后续管理

对工程的后续管理不够及时完善，现场考察时发现一处石板的裂缝和松动现象，存在一定安全隐患，不利于项目长期运行。应制定责任到人的定期维护管理计划，指定专人负责工程后续的追踪记录，加强花卉绿植和硬件管护。尤其是施工单位承担维护的两年质保期内，更要尽好监督义务，以节约质保期满后的养护支出。

（五）附件

1、2020年度虎山公园改造提升项目绩效评价指标。

# Text boxes

虎山顶俯瞰山下

某入口标识牌，锈色为自然生锈，底座废弃碎石堆成

巢型建筑，树枝不规则排列

石板裂缝和松动