附件3

温岭市财政支出项目绩效评价报告

温岭市财政支出项目绩效评价报告

（完整版）

项目名称 ______________天眼工程_____________________

项目单位  _______温岭市公安局交通警察大队____________________________

主管部门  _______温岭市公安局交通警察大队____________________________

评价类型：事前评价□      事中评价□      事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□   部门（单位）评价组□   财政评价组□

年  月  日

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 许兴勇 | 联系电话 | 13858620186 |
| 地 址 | 温岭市横湖中路158号 | 邮编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2019.8.17～2019.12.2 |
| 计划安排资金（万元） | 7110000 | 实际到位资金（万元） | 7110000 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 7110000.0 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 基础设施建设 | 7110000 | 7110000 |
| 支出合计 | 7110000 | 7110000 |
| 三、项目绩效情况 |  |  |
|  | 预 期 | 实 际 |
| 项目绩效目标 及实施计划完成情况 | 为了进一步提升温岭市交警的执法效率，提升交通管控的智能化水平，本期在前期建设的基础上，计划在42个点位建设机动车未礼让行人自动抓拍系统、机动车驾驶员失驾识别系统9套、电动自行车技术监控系统（含配套微信教育系统）17套、大数据质量智能分析服务系统1套在11个点位建设信号机不间断电源系统、应用服务器12套、路口语音提示（包括安装）120套、执法记录仪及采集站1批、工程投影机2套、智能行人过街信号控制系统5套，推进温岭市智能交通系统的建设，使得温岭市智能交通系统上升到更高的层次，给广大人民群众带来更大的获得感。 | 建设42个点位建设机动车未礼让行人自动抓拍系统、机动车驾驶员失驾识别系统9套、电动自行车技术监控系统（含配套微信教育系统）17套、大数据质量智能分析服务系统1套在11个点位建设信号机不间断电源系统、应用服务器12套、路口语音提示（包括安装）120套、执法记录仪及采集站1批、工程投影机2套、智能行人过街信号控制系统5套. |

| 评价指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 目标 管理 (20分) | 立项依据 | 依据充分性 |  | 4 | 4 |
|  | 决策程序 | 程序合规 |  | 4 | 4 |
|  | 目标设定 | 目标合理性 |  | 4 | 4 |
|  |  | 目标明确性 |  | 4 | 4 |
|  |  | 目标可量化 |  | 4 | 4 |
| 组织实施 (15分) | 组织支撑 | 制度建设 |  | 2 | 2 |
|  |  | 人员建设 |  | 2 | 2 |
|  | 项目实施 | 公示公告 |  | 3 | 3 |
|  |  | 政府采购 |  | 3 | 3 |
|  |  | 监督管理 |  | 3 | 3 |
|  |  | 项目运行 |  | 2 | 2 |
|  |  | … |  |  |  |
| 资金 管理 (15分) | 资金落实情况 | 资金到位率 |  | 3 | 3 |
|  | 实际支出情况 | 资金使用率 |  | 2 | 2 |
|  |  | 支出相符性 |  | 2 | 2 |
|  |  | 支出合规性 |  | 2 | 2 |
|  | 财务管理状况 | 财务管理制度 |  | 2 | 2 |
|  |  | 管理有效性 |  | 2 | 2 |
|  |  | 会计信息质量 |  | 2 | 2 |
|  |  | … |  |  |  |
| 项目 产出(15分) | 及时性 | 项目完成及时性 |  | 5 | 4 |
|  | 项目完成率 |  |  | 5 | 5 |
|  | 完成质量 |  |  | 5 | 4 |
|  | … |  |  |  |  |
| 项目实施效益(35分) | 社会效益 | 社会安定 |  | 4 | 4 |
|  |  | 城市形象 |  | 3 | 3 |
|  |  | … |  |  |  |
|  | 经济效益 | 产销收入增长 |  | 4 | 4 |
|  |  | 税利增长 |  | 3 | 3 |
|  |  | … |  |  |  |
|  | 生态效益 | … |  | 3 | 3 |
|  | 可持续发展 | 环境改善 |  | 4 | 4 |
|  | 满意度 | 受益群体满意度 |  | 4 | 4 |
|  |  | 公众满意度 |  | 5 | 4 |
|  |  | 管理者满意度 |  | 5 | 3 |
| 综合得分 | * | 100 | 95 |
| 评价等次 | * | 较好 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 莫青松 | 教导员 | 温岭市公安局交通警察大队 |  |
| 陈炜 | 副大队长 | 温岭市公安局交通警察大队 |  |
| 叶玉富 | 股长 | 温岭市公安局交通警察大队 |  |
| 许兴勇 | 指导员 | 温岭市公安局交通警察大队 |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步规范和加强温岭市交警大队项目经费的资金管理和使用，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《温岭市人民政府关于印发<关于推进全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（温政发〔2018〕17号）文件精神的要求，我大队组织相关评价人员组成项目绩效评价小组，对于2018年温岭市天眼工程项目的经费实施情况进行绩效评价，现汇报如下：

近年来，温岭市交警大队通过持续不断地建设，建成了温岭市智能交通集成管控系统，实现了温岭市主干道路和的绿波协调控制，核心城区信号交叉口实现了违法监管设备的高清化，对违章停车较为严重的路段实现了自动抓拍，对道路交通运行信息进行采集分析与发布，为温岭市道路交通的正常运行保驾护航。

目前,由于驾驶员开车打电话、不系安全带而造成的交通事故屡见不鲜,根据相关部门的不完全统计,驾驶员因开车打电话、不系安全带可能造成的事故率为普通情况下的23倍。此外，人行横道前特别是在非灯控路口机动车减速、停车礼让行人先行本来是基本的交通规则，但目前的现状是国内的驾驶者大多还没有养成这个习惯，人行横道往往成了机动车和行人争分夺秒的“战场”，在人行横道上发生的刮擦甚至伤亡事故屡见不鲜。

因此，为了进一步提升温岭市交警的执法效率，提升交通管控的智能化水平，本期在前期建设的基础上，计划在建设42个点位建设机动车未礼让行人自动抓拍系统、机动车驾驶员失驾识别系统9套、电动自行车技术监控系统（含配套微信教育系统）17套、大数据质量智能分析服务系统1套在11个点位建设信号机不间断电源系统、应用服务器12套、路口语音提示（包括安装）120套、执法记录仪及采集站1批、工程投影机2套、智能行人过街信号控制系统5套.继续推进温岭市智能交通系统的建设，使得温岭市智能交通系统上升到更高的层次，给广大人民群众带来更大的获得感。

(二)指标分析与评价结论

机动车未礼让行人自动抓拍系统

建设内容

机动车常常在行人拥有优先通行权的斑马线上和行人抢道争行，致使斑马线上发生交通事故的概率持续攀升。为了解决这一问题，本期项目计划在42个点位建设机动车未礼让行人自动抓拍系统。

#### 建设点位

本期项目计划在42个点位建设机动车未礼让行人自动抓拍系统。具体建设点位如下。

| 序号 | 辖区中队 | 点位名称 | 建设方向数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泽国中队 | 桐泽线莄头村路口 | 2 |
| 2 | 泽国中队 | 桐泽线长虹路口 | 2 |
| 3 | 泽国中队 | 桐泽线天皇 | 2 |
| 4 | 泽国中队 | 泽坎线光明小学前路段 | 2 |
| 5 | 泽国中队 | 泽坎线二手车市场（东方小学）前路段 | 2 |
| 6 | 泽国中队 | 泽坎线夹屿菜场 | 2 |
| 7 | 一中队 | 太平街道北山路政和路斑马线 | 2 |
| 8 | 一中队 | 城东街道九龙大道百丈北路路口 | 2 |
| 9 | 一中队 | 城西街道西环路西岙村路口 | 2 |
| 10 | 一中队 | 太平街道万寿路东安路路口斑马线 | 2 |
| 11 | 一中队 | 太平街道万寿路镇安路路口斑马线 | 2 |
| 12 | 一中队 | 太平街道中华路星光路路口斑马线 | 2 |
| 13 | 一中队 | 东辉中路大合山路路口斑马线 | 2 |
| 14 | 一中队 | 东辉南路石夫人路路口斑马线 | 2 |
| 15 | 新河中队 | 楼岙路口（6K+160M） | 2 |
| 16 | 新河中队 | 长屿中学（7K+700M) | 1 |
| 17 | 新河中队 | 横淋线（17K+430M) | 2 |
| 18 | 新河中队 | 横淋线（15K+200M） | 2 |
| 19 | 新河中队 | 机新线屿詹路口 | 2 |
| 20 | 新河中队 | 椒新线环城路路口 | 2 |
| 21 | 温峤中队 | 温岭市温峤镇工具市场东大门前路段 | 2 |
| 22 | 温峤中队 | 温岭市温峤镇一号路莞渭童村村部前路段 | 2 |
| 23 | 温峤中队 | 温岭市温峤镇旗峰大道温峤二小前路段 | 2 |
| 24 | 松门中队 | 林石线18km+750m | 2 |
| 25 | 松门中队 | 林石线19km+380m | 2 |
| 26 | 松门中队 | 松门镇育英路育英菜场前 | 2 |
| 27 | 松门中队 | 淋南线2K+700M公交车站前 | 2 |
| 28 | 箬横中队 | 横滨大道镇政府边 | 2 |
| 29 | 箬横中队 | 西七线联城路 | 1 |
| 30 | 二中队 | 大石线后洋郑路口西侧进出右转弯车道 | 1 |
| 31 | 二中队 | 大石线小东洋路口 | 2 |
| 32 | 二中队 | 城西大道石刺头红绿灯路口的四处右转弯车道 | 4 |
| 33 | 二中队 | 城西大道“大风车”路口 | 2 |
| 34 | 二中队 | 城西大道马鞍桥北侧300米路口（中间已设置限道警示桩） | 2 |
| 35 | 二中队 | 城西大道九龙大道路口东西两处右转弯车道 | 2 |
| 36 | 二中队 | 阳光大道中华北路红绿灯路口 | 2 |
| 37 | 二中队 | 中心大道中华北路红绿灯路口南侧右转弯车道 | 1 |
| 38 | 二中队 | 五洋路川安南路口南侧300米人行横道线处（鉴洋村村牌处） | 2 |
| 39 | 二中队 | 五洋路环湖路T型路口 | 2 |
| 40 | 二中队 | 九龙大道城西大道北侧两处右转弯车道 | 2 |
| 41 | 预留 | 预留 | 2 |
| 42 | 预留 | 预留 | 2 |

#### 机动车驾驶员失驾识别系统

#### 建设内容

“失驾”人员是指驾驶人机动车驾驶证被公安交管部门依法暂扣、吊销、注销而失去机动车驾驶资格，但仍驾驶机动车上路行驶的人员。“失驾”人员本质上与一般的无证驾驶是一样的，都没有驾驶资格，但危害性更大。部分“失驾”人员往往存有侥幸心理，继续驾车行驶，然而“失驾”人员多数存在不良驾驶习惯，对道路交通安全的危害性极大。以往由于技术条件所限，卡口系统采集的信息主要以车辆特征属性，而无法提取驾驶人等信息。

以往，依靠传统排查手段对此类违法行为的执法难度大，查处概率低，震慑力弱。为加大打击力度，清除道路隐患，“机动车驾驶员失驾识别系统”，依托智能数据库，通过前端高清卡口设备，在第一时间对相关涉事车辆和“失驾”人员进行识别，一旦比对成功即自动报警。“机动车驾驶员失驾识别系统”全天候全方位工作，实现对该违法行为的精确打击。

该系统运用人脸识别、大数据技术，在原车辆大数据应用的基础上，结合温岭交警的业务实战经验，研发出驾驶人脸采集及自动比对预警系统。实现全天候，全方位，无死角，无盲区、高效率的实时交通监管，助力温岭交警，精准打击失驾行为。

#### 建设点位

本项目计划在9个点位建设机动车驾驶员失驾识别系统。具体建设点位如下。

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 226省道沌头村 |
| 2 | 226省道桐泽线 |
| 3 | 大石一级上山村 |
| 4 | 城西大道九龙大道 |
| 5 | 万昌北路锦峰路 |
| 6 | 方山大道与大石松辅道 |
| 7 | 大石松线育英西路 |
| 8 | 迎宾大道上汇头村 |
| 9 | 大石松线与机新线 |

#### 电动自行车技术监控系统

#### 建设内容

近年来，随着电动车数量的急剧增多，与电动车有关的交通事故也逐年上升。据统计，在台州：60%交通事故都与电动车有关车；在长沙：一年半近4000起交通事故涉及到电动车；在杭州：有40%交通事故与电瓶车有关。更令人痛心的是，电动车交通事故的伤亡率超80%。

电动车事故频发，侥幸心理是主要因素。电动车驾驶人大多未经正式驾驶技能训练，对路面情况估计不足，遇到紧急情况很难妥当处置。还有一些电动车驾驶人心存侥幸心理，错误认为电动车属于非机动车辆，即便违章，交警也不会处罚，导致电动车不遵守交通信号，车速过快、随意占用机动车道、闯红灯等违法行为较普遍，给交通安全造成严重影响。

文明的交通是城市的一张名片，是展现城市文明的窗口。共建文明的交通环境，是每个市民应尽的职责。但是在我们的身边，各种各样的交通陋习屡见不鲜，与城市的文明格格不入。交通陋习是交通文明的死敌,也是交通事故发生的源头。

交通陋习不但直接威胁着出行安全，扰乱了正常的交通秩序，也破坏城市的整体形象。随着文明城市创建的深入人心，文明交通必将受到全社会的推崇。借助“非机动车违章取证抓拍系统”这项新技术，宣传文明交通、安全交通法规，引导大家告别交通陋习，倡导文明出行，提升人民素质，为城市的文明建设出一份力量，人民的出行也有了安全感。

电动车作为最普通的交通工具，受到大众喜受。但由于电动动车数量大、违法现象普遍，加之缺少有效的管理手段，久而久之，形成了电动车交通行走随意性大、交通违法行为多且不服从管理的局面。另外，机动车和电动车在遵守交通法规的自觉性方面和违反交通法规时受处罚方面均差异很大（机动车违法有被罚款、被扣车、扣照、扣分的约束，而行人、机动车违法却“无人过问、无人处罚”），导致部分电动车无视交通法规的限定，旁若无人、无所顾忌，争道抢行，不怕车、不服管的现象越来越严重。

通过视频采集及电动车车牌识别技术，对电动车闯红灯和电动车驶入机动车道的进行进行检测和自动抓拍，通过图片合成技术合成违章过程照片，通过电动车违章处罚平台对电动车违章驾驶人员进行实时布控和处罚，以减少电动车违章次数，降低交通事故发生概率，从而构建一个更加安全和谐的城市交通出行环境。

#### 建设点位

本项目计划新建17套电动自行车技术监控系统

，具体建设点位如下

| 序号 | 路口名称 | 建设方向 | 相机数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城西大道九龙大道 | 东、西 | 4 |
| 2 | 泽坎线九龙大道 | 东、南、西、北 | 8 |
| 3 | 万昌路东辉路 | 东、南、西、北 | 8 |
| 4 | 万昌路北山路 | 东、南、西 | 6 |
| 5 | 宅前路五翔路 | 西 | 2 |
| 6 | 泽坎线双南路 | 北 | 2 |
| 7 | 万昌路石牧路 | 南、北 | 2 |
| 8 | 商城大道二环路 | 东、南、北 | 6 |
| 9 | 泽国大道商城路 | 东、西 | 4 |
| 10 | 104线德明路 | 南、北 | 4 |
| 11 | 大溪北路双凌路 | 南、北 | 4 |
| 12 | 横淋线披云大桥路口 | 南 | 2 |
| 13 | 大松线育英西路 | 东 | 2 |
| 14 | 林石线石桥头镇红绿灯处 | 东 | 2 |
| 15 | 九龙大道一号路 | 东、西 | 4 |
| 16 | 坦龙线山金线 | 北 | 2 |
| 17 | 朝阳路北沙路 | 南、北 | 4 |
| 18 | 合 计 |  | 66 |

### 智能行人过街信号控制系统

#### 建设内容

#### 近年来，随着“以人为本”理念的深入，行人交通安全进入人们的视野。行人是交通参与者的弱势群体，一旦出事危害巨大。由于行人交通流量众多，大部分交通参与者安全意识和法制观念单薄，在通过道路或者交叉口时，不看红绿灯等“中国式过马路”问题一直得不到根本治理。为了提升行人交通安全，降低交通事故率，逐步形成文明过街之风，计划建设智能行人过街系统，从而改善行人道路通行秩序。

#### 建设点位

#### 此次共建设5处智能行人过街信号系统，包括1处智慧斑马线。

#### 建设点位

| 序号 | 安装地点 |
| --- | --- |
| 1 | 横湖路星光路 |
| 2 | 万昌路购物中心中国银行 |
| 3 | 万泉路新天地主大门 |
| 4 | 万寿路千禧前 |
| 5 | 锦屏路锦江百货 |

路口语音提示

| 序号 | 主干道名称 | 公里桩号 | 路口具体地点 | 语音提示（组） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大路线 | 92km+720m | 下盛村路口 | 2 |
| 2 | 大路线 | 94km+740m | 垃圾专用道路口 | 2 |
| 3 | 大路线 | 96km+600m | 新街路口 | 2 |
| 4 | 山金线 | 3km+900m | 泰星村路口 | 2 |
| 5 | 摆五线 | 9km+700m | 雨伞浦桥路口 | 1 |
| 6 | 横淋线 | 27km+550m |  | 1 |
| 7 | 横淋线 | 26km+950m | 北咸田路口 | 1 |
| 8 | 横淋线 | 27km+200m | 淋箬路与横淋线交叉路口 | 1 |
| 9 | 林石线 | 19km+610m | 加油站路口 | 1 |
| 10 | 林石线 | 18km+20m | 横淋线路口 | 1 |
| 11 | 林石线 | 26km+980m | 南塘一村 | 1 |
| 12 | 林石线 | 26km+850m | 南塘一村 | 1 |
| 13 | 林石线 | 26km+330m | 南一中心桥 | 1 |
| 14 | 林石线 |  | 石塘镇政府边红绿灯口 | 1 |
| 15 | 桐泽线 |  | 筻头村道平交路口 | 1 |
| 16 | 新漩线 | 16km+800m | 竹坑路口 | 1 |
| 17 | 新漩线 | 6km+700m | 林岙隧道口 | 2 |
| 18 | 林石线 | 8km+100m | 振兴路灯控路口 | 1 |
| 19 | 大石松一级公路 | 4km+500m | 前瓦屿半封闭路口 | 2 |
| 20 | 大石松一级公路 | 5km+800m | 许家渭两侧连接路口 | 2 |
| 21 | 大石松一级公路 | 7km+100m | 上山灯控路口 | 2 |
| 22 | 大石松一级公路 |  | 横峰长洋灯控路口 | 2 |
| 23 | 泽坎线 |  | 阳光大道灯控路口 | 2 |
| 24 | 泽坎线 |  | 龙头山大石立交桥下路口 | 2 |
| 25 | 81支路 |  |  | 20 |
| 26 |  |  | 石塘阳光花苑 | 2 |
| 27 | 滨海连接线3个路口 |  |  | 6 |
| 28 | 104线 |  | 104线迎宾大道 | 2 |
| 29 | 城南 |  | 城南后岭村 | 2 |
| 30 | 机新线 |  | 鑫屿村两个路口 | 4 |
| 31 | 竹盖线 |  | 大球村部 | 2 |
| 32 | 竹盖线 |  | 22KM+100M | 1 |
| 33 | 竹盖线 |  | 21KM+100M | 1 |
| 34 | 竹盖线 |  | 半山村部对面，20KM+730M | 1 |
| 35 | 竹盖线 |  | 19KM+200M | 1 |
| 36 | 竹盖线 |  | 17KM+100M | 1 |
| 37 | 温大线 |  | 温峤镇莲池路 | 1 |
| 38 | 温大线 |  | 温大线与一号路路口 | 1 |
| 39 | 温大线 |  | 九龙大道优诺家纺前 | 1 |
| 40 | 九龙大道 |  | 九龙大道与书院路老酒厂前路段 | 1 |
| 41 | 温大线 |  | 温大线桐山小学前路段 | 1 |
| 42 | 中心大道 |  | 城西街道芷胜庄村 | 1 |
| 43 | 一号路 |  | 一号路黎明小区前 | 1 |
| 44 | 一号路 |  | 温峤镇莞渭童村村部前 | 1 |
| 45 | 温大线 |  | 温大线吴岙中国石油加油站前 | 1 |
| 46 | 疏港公路 |  |  | 13 |

施工及设备安装要求

为保证安全，施工和维修期间需要向道路管理部门申请，采取封路等措施，同时承担相关费用。投标人报价中应包含上述费用。

中标人在工程实施前必须向市政、绿化、城建等相关部门提出报建申请，并承担相关修复、赔偿等费用，投标人在报价时应考虑上述费用。

道路交通现场设备施工涉及：杆件基础、杆塔安装、窨井制作、线缆管敷设、接地体安装、设备安装等工序，按照施工组织与施工纪律实施。

评价结论

1.项目资金分配方面

本项资金按照严格预算、统一管理、专款专用的原则，依据财政制度分配、使用资金。

- 基本已将该笔经费发挥至最大效用，在配置使用方面较去年更加合理有效，综合分析下，在支出相符和合规方面与计划仍有差距，一些制度制定上与目标仍有出入，将在今后的工作中积极克服，努力在计划框架下灵活运用，争取把项目经费使用顺应时代背景发挥到最大效用。

- 项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。

（三）评价发现的问题

1.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

2.在资金的使用方面，项目资金预算总数比较合适，能够达到100%的执行率.

（四）建议、对策

1.部分项目资金预算不够精确、周全，申报的项目资金与实际支出有出入。建议根据项目职能、任务、在项目前期准备阶段将项目具体预算做深做细，更加合理有效的使用各项资金。

2.加强学习培训，提升业务能力。

附件1：

天眼工程新建项目调查问卷

您好!

非常感谢您在百忙之中接受我们的问卷调查。为了进一步了解天眼工程新建项目的实施效果，特设计本调查问卷，敬请如实填写在相应选项前打“√”，谢谢您的配合！

1、您的年龄是？

□18—25岁    □26—40岁      □41—60岁    □60岁以上

2、姓别：□男       □女

3、您的文化程度是？

文化程度：□初中（含初中）以下  □高中    □大专   □本科及本科以上

4、您的职业身份？

□企业工作人员   □机关工作人员   □个体户   □普通群众

5、您了解交警的工作吗？

□非常安全      □安全      □一般       □不安全

6、您知道什么是天眼工程吗？

□A、知道            □B、不清楚

7、您是否知道交警大队有天眼工程这个项目？

□A、知道            □B、不知道

8、您是否清楚天眼工程的具体目的？

□A、清楚            □B、不清楚

9、您认为交警天眼工程对群众有利还是弊？

□A、利     □B、弊    □C、不清楚

10、您认为天眼工程项目的设立对交警工作顺利开展效果如何？

□A、好      □B、一般    □C、不好

11、您认为天眼工程有无必要？

□A、很有必要        □B、有必要        □C、不必要

12、您对温岭交警是否满意？

□A、满意       □B、基本满意       □C、不满意

13、您对天眼工程目有何意见与建议？

_________________________________________________________________________

| 调查问卷情况统计 |
| --- |
| 问卷号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |

附件2